Приложение №1

к постановлению администрации города Евпатории Республики Крым

№ __________ от _____________

Приложение №1

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения |  |  | Значения показателей: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Формирование современной городской среды городского округа Евпатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные. центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. | Единицы | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 1.2. Реализация Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (далее – Соглашение о сотрудничестве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Средства текущего периода (с нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве | объектов | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.2.1.2 |  | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве | объектов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2.1.3 |  | Количество благоустроенных (установленных) остановочных павильонов в рамках Соглашения о сотрудничестве | объектов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.1.4 |  | Количество разработанных проектно-сметных документаций территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве | смет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2.1.5. |  | Количество благоустроенных (установленных) площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения о сотрудничестве | объектов | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.2.2. Средства прошлого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 |  | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом) | объектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2.2. |  | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом) | объектов | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Прочие индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом) | объектов | 94 | 101 | 122 | 128 | 128 | 128 |
| 2.2 |  | Количество благоустроенных территорий общего пользования (с нарастающим итогом) | объектов | 19 | 24 | 30 | 34 | 34 | 34 |
| 2.3 |  | Количество общественных территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом) | объектов | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 45 |
| 2.4 |  | Количество отремонтированных контейнерных площадок (с нарастающим итогом) | объектов | 48 | 61 | 70 | 76 | 76 | 76 |
| 2.5 |  | Количество оборудованных детских игровых площадок (с нарастающим итогом) | объектов. | 128 | 138 | 145 | 150 | 150 | 150 |
| 2.6 |  | Площадь отремонтированного покрытия внутридворовых проездов и парковочных карманов во дворах (с нарастающим итогом) | кв.м. | 57604,3 | 58202,4 | 65275,1 | 75066,6 | 75066,6 | 75066,6 |
| 2.7 |  | Площадь отремонтированного покрытия тротуаров (с нарастающим итогом) | кв.м. | 33181,65 | 35509,53 | 41568,33 | 45713,59 | 45713,59 | 45713,59 |
| 2.8 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации (с нарастающим итогом) | смет | 44 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 2.9 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом) | объектов | 91 | 112 | 120 | 128 | 128 | 128 |
| 2.10 |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (в том числе путем интернет-голосования), от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым | процентов | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.11 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации в рамках субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на благоустройство территорий в рамках реализации государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | смет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.12 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации | объектов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. Реализованные мероприятия в рамках Государственной программы Республики Крым «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации Соглашения | единицы | - | - | 10 | 11 | - | - |
| 3.2 |  | Реализованные мероприятия по установке площадок для сбора ТКО в рамках реализации Соглашения | единицы | - | - | 32 | - | - | - |
| 3.3 |  | Реализованные мероприятия по установке детских игровых площадок в рамках реализации Соглашения | единицы | - | - | 4 | 3 | - | - |
| 3.4 |  | Реализованные мероприятия по благоустройству и установке многофункциональных площадок в рамках реализации Соглашения | единицы | - | - | 3 | - | - | - |
| 3.5 |  | Реализованные мероприятия по закупке контейнерных баков для сбора ТКО в рамках реализации Соглашения | единицы | - | - | 60 | - | - | - |

Приложение №2

к постановлению администрации города Евпатории Республики Крым

№ __________ от _____________

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | 2022-2027 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 496 435,31457 | 78 947,54787 | 48 044,49966 | 156 677,28480 | 211 145,98224 | 810,00000 | 810,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 53 888,22918 | 53 888,22918 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 12 172,32555 | 3 337,32555 | 0,00000 | 8 835,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 403 482,42086 | 6 368,00000 | 42 755,86709 | 144 232,90751 | 210 125,64626 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 26 892,33898 | 15 353,99314 | 5 288,63257 | 3 609,37729 | 1 020,33598 | 810,00000 | 810,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым | 2022-2025 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 403 887,95423 | 6 374,37437 | 42 800,31282 | 144 377,28480 | 210 335,98224 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 403 482,42086 | 6 368,00000 | 42 755,86709 | 144 232,90751 | 210 125,64626 |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 405,53337 | 6,37437 | 44,44573 | 144,37729 | 210,33598 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство территорий за счёт средств, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 54 432,55473 | 54 432,55473 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 53 888,22918 | 53 888,22918 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 544,32555 | 544,32555 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительный контроль и технический надзор по благоустройству дворовых территорий | 2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 1 017,38163 | 1 017,38163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 1 017,38163 | 1 017,38163 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| 1.4 | Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий, проведение экспертиз проектно-сметной документации | 2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 4 653,00000 | 4 653,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 2 793,00000 | 2 793,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 1 860,00000 | 1 860,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| 1.5 | Благоустройство придомовых территорий и ремонт детских игровых площадок на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым | 2022,2023 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 6 161,09936 | 2 520,40835 | 3 640,69101 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 6 161,09936 | 2 520,40835 | 3 640,69101 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| 1.6 | Поставка сборно-разборных металлических защитных конструкций для контейнерных площадок | 2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 8 467,96600 | 8 467,96600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 8 467,96600 | 8 467,96600 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт (текущий ремонт) контейнерных площадок | 2022-2024 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 5 940,35862 | 1 336,86279 | 1 603,49583 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 5 940,35862 | 1 336,86279 | 1 603,49583 | 3 000,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| 1.8 | Услуги по приобретению,установке,содержанию и ремонту автоматического дорожного блокиратора «Боллард» | 2022, 2025-2027 | ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "Порядок" | Всего, в т.ч. | 2 575,00000 | 145,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 810,00000 | 810,00000 | 810,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 2 575,00000 | 145,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 810,00000 | 810,00000 | 810,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| 1.9 | Благоустройство и установка многофункциональных площадок | 2024 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 9 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 8 835,00000 |  |  | 8 835,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 465,00000 |  |  | 465,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | 2022-2027 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 632 764,19187 | 328 648,64259 | 129 726,30538 | 82 247,24373 | 86 142,00017 | 3 000,00000 | 3 000,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 438 799,61151 | 214 464,23911 | 105 124,20000 | 54 211,17240 | 65 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 4 205,71794 | 2 166,30546 | 955,67455 | 492,82884 | 590,90909 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 105 491,86200 | 70 000,00000 | 2 685,31200 | 22 306,55000 | 10 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 84 267,00042 | 42 018,09802 | 20 961,11883 | 5 236,69249 | 10 051,09108 | 3 000,00000 | 3 000,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Капитальный ремонт общественных территорий | 2022-2025 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 538 726,78783 | 301 704,48481 | 116 536,15788 | 54 829,57948 | 65 656,56566 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 438 799,61151 | 214 464,23911 | 105 124,20000 | 54 211,17240 | 65 000,00000 |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 4 205,71794 | 2 166,30546 | 955,67455 | 492,82884 | 590,90909 |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 70 000,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 25 721,45838 | 15 073,94024 | 10 456,28333 | 125,57824 | 65,65657 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительный контроль и технический надзор по благоустройству общественных территорий | 2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 7 446,52778 | 7 446,52778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 7 446,52778 | 7 446,52778 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| 2.3 | Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству общественных пространств, проведение экспертиз проектно-сметной документации | 2022-2025 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 5 993,00000 | 600,00000 | 993,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 5 993,00000 | 600,00000 | 993,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| 2.4 | Установка систем видеонаблюдения общественных территорий | 2024 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 188,78537 | 0,00000 | 0,00000 | 188,78537 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 188,78537 |  | 0,00000 | 188,78537 |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| 2.5 | Благоустройство общественных территорий (в части установки остановочных павильонов) | 2024 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 2 987,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 700,00000 | 287,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 2 987,50000 |  | 0,00000 | 2 700,00000 | 287,50000 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| 2.6 | Благоустройство общественных территорий | 2022-2027 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 63 409,19680 | 18 897,63000 | 9 508,63229 | 15 000,00000 | 14 002,93451 | 3 000,00000 | 3 000,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 25 485,00000 |  | 0,00000 | 14 985,00000 | 10 500,00000 |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 37 924,19680 | 18 897,63000 | 9 508,63229 | 15,00000 | 3 502,93451 | 3 000,00000 | 3 000,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| 2.7 | Благоустройство общественных территорий(в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО) | 2023-2024 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 8 996,37307 | 0,00000 | 2 688,51521 | 6 307,85786 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 8 986,86200 |  | 2 685,31200 | 6 301,55000 |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 9,51107 |  | 3,20321 | 6,30786 |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| 2.8 | Благоустройство общественных территорий (в части закупки контейнеров для сбора ТКО) | 2024 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 5 016,02102 | 0,00000 | 0,00000 | 1 021,02102 | 3 995,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 1 020,00000 |  |  | 1 020,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 3 996,02102 |  |  | 1,02102 | 3 995,00000 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022-2027 | ИТОГО по Программе: | Всего, в т.ч. | 1 129 199,50644 | 407 596,19046 | 177 770,80504 | 238 924,52853 | 297 287,98241 | 3 810,00000 | 3 810,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 492 687,84069 | 268 352,46829 | 105 124,20000 | 54 211,17240 | 65 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 16 378,04349 | 5 503,63101 | 955,67455 | 9 327,82884 | 590,90909 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 508 974,28286 | 76 368,00000 | 45 441,17909 | 166 539,45751 | 220 625,64626 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 111 159,33940 | 57 372,09116 | 26 249,75140 | 8 846,06978 | 11 071,42706 | 3 810,00000 | 3 810,00000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение №3

к постановлению администрации города Евпатории Республики Крым

№ __________ от _____________

Приложение №4

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды городского

округа Евпатория Республики Крым"

Предварительный перечень

дворовых территорий, на которых запланированы работы по благоустройству в рамках

муниципальной программы "Формирование современной городской среды

городского округа Евпатория Республики Крым"

| № п/п | Адресный перечень | Площадь дворовой территории | Перечень мероприятий | Наименование объекта | Срок реализации | Планируемый объем финансирования, руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Интернациональная, 132-138 | 7 367,8 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 132-138 | 2018 | 9 634 968 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 564 710 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 70 258 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 132-138» | 2018 | 130 000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2019 | 100 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 95 000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5 000 | бюджет Республики Крым |
| 2 | ул. Чапаева, 55 | 4 315,5 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 55 | 2018 | 3 007 410 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 55» | 2018 | 64 360 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2019 | 64 360, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 61 142 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 3 218 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  |  | 1 | муниципальный бюджет |
| 3 | ул. Чапаева, 43,47 | 4 549,9 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 43, 47 | 2018 | 6 556 250 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 43, 47» | 2018 | 100 000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2019 | 100 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 95 000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5 000 | бюджет Республики Крым |
| 4 | ул. 9 Мая, 41а, 41б | 5 926,1 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. 9 Мая, 41А, 41Б | 2018 | 3 758 280 | федеральный бюджет |
| 5 | ул. Интернациональная, 140, 144 | 10 070,1 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 140, 144 | 2018 | 11 375 200, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 875 200 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1 500 000 | бюджет Республики Крым |
| 6 | ул. Чапаева, 69 | 2 300 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовых территорий ул. Чапаева, 69, в г. Евпатория, Республики Крым | 2018 | 4 949 617,88 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2019 | 4 007 015,10 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт дворовых территорий ул. Чапаева, 69, в г. Евпатория, Республики Крым» | 2018 | 103 172,12 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2019 | 70 758,33 | муниципальный бюджет |
| 7 | ул. 60 лет Октября, 23, 28 | 3 800 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Текущий ремонт дворовой территории по адресу ул. 60 лет Октября, 23, 28 | 2019 | 3 551 985,23 | муниципальный бюджет |
| 8 | ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60, пгт. Заозерное | 7 640 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60 | 2020 | 18 000 000 | бюджеты субъектов РФ |
|  |  |  |  | Разработать дизайн-проект и сметную документацию по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60» | 2020 | 250 000 | муниципальный бюджет |
| 9 | ул. Некрасова, 45 | 3 700 м2 | Установка детской игровой площадки | Текущий ремонт дворовой территории по адресу ул. Некрасова, 45 | 2019 | 406 292,75 | муниципальный бюджет |
| 10 | пр. Победы, 63 | 3 870 м2 | Ремонт внутридворовых проездов | Текущий ремонт дворовой территории по адресу пр. Победы, 63 | 2019 | 98 942,40 | муниципальный бюджет |
| 11 | ул. Крупской, 36 | 290 м2 | Ремонт внутридворовых проездов | Текущий ремонт внутридворовой территории по адресу ул. Крупской, 36 | 2020 | 258 493,70 | муниципальный бюджет |
| 12 | пр. Ленина, 44-50; ул. 60 лет ВЛКСМ,2; пр. Ленина, 20; пр. Ленина, 67; ул. 9 Мая, 100; ул. Луговая, 11; пер. Сквозной; сквер Ашик Омера. | 20 000 м2 | Ремонт детских игровых площадок | Текущий ремонт детских игровых площадок на дворовых территориях в г. Евпатория Республики Крым по адресам: - пр. Ленина, 44-50; - ул. 60 лет ВЛКСМ,2; - пр. Ленина, 20; - пр. Ленина, 67; - ул. 9 Мая, 100; - ул. Луговая, 11; - пер. Сквозной; - сквер Ашик Омера. | 2018 | 4 853 071,96 | муниципальный бюджет |
| 13 | ул. Луговая, 9; ул. Мичурина, 18, 20-33; ул. Тимирязева, 30, между домами ул. Чапаева, 29 А, 31. | 10 000 м2 | Ремонт детских игровых площадок | Текущий ремонт детских игровых площадок в г. Евпатория Республики Крым по адресам: - ул. Луговая, 9; - ул. Мичурина, 18, 20-33; - ул. Тимирязева, 30, между домами ул. Чапаева, 29 А, 31. | 2018 | 948 336 | муниципальный бюджет |
| 14 | ул. Фрунзе, 25-37 | 300 м2 | Ремонт покрытия внутридворового проезда | Текущий ремонт внутридворовой территории по адресу ул. Фрунзе, 25-37 | 2020 | 270 000 | муниципальный бюджет |
| 15 | ул.Перекопская,1 ул.Интернациональная,101 ул.Луговая,9 ул.Луговая,15 ул.Чапаева,45 ул.9Мая,3-ул.Конституции,30 ул.Интернациональная,137 ул.Чапаева,1-ул.Тимирязева,4 ул.60лет ВЛКСМ,22,28-ул.Интернациональная,149 ул.Демышева,100а ул.Садовая,1 пр.Победы,20 ул.Советская,2 пр.Победы,8,10 пгт. Мирный ул.Сырникова,18,19,20,21 ул.Фрунзе,51,59 ул. Фрунзе 31,37 | 11 781 м2 | Ремонт покрытия внутридворовых проездов | Текущий ремонт внутридворовых проездов по адресам: ул.Перекопская,1 ул.Интернациональная,101 ул.Луговая,9 ул.Луговая,15 ул.Чапаева,45 ул.9Мая,3-ул.Конституции,30 ул.Интернациональная,137 ул.Чапаева,1-ул.Тимирязева,4 ул.60лет ВЛКСМ,22,28-ул.Интернациональная,149 ул.Демышева,100а ул.Садовая,1 пр.Победы,20 ул.Советская,2 пр.Победы,8,10 пгт. Мирный ул.Сырникова,18,19,20,21 ул.Фрунзе,51,59 ул. Фрунзе 31,37 | 2020 | 9 034 673,57 | муниципальный бюджет |
| 16 | ул. 13 Ноября, 81 ул. 60 лет Октября, 28 ул. Луговая, 9 ул. Некрасова, 45 | 12 338,91 м2 | Устройство внутридворового освещения | ул. 13 Ноября, 81 ул. 60 лет Октября, 28 ул. Луговая, 9 ул. Некрасова, 45 | 2020 | 1 119 876,00 | Бюджет МО |
| 17 | г. Евпатория, ул. Интернациональная, 101, 103, 105 | 1 620 м2 | 1. Замена покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | "Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 101, 103, 105» | 2021 | 6 900 900,00 | Бюджеты субъектов РФ |
| 18 | проезд Советский, 4; пр-т. Ленина, 15; ул. Школьная, 5, пгт Мирный; ул. Сырникова, 8, пгт Мирный; пр. Победы, 57; ул. Парковая, 2,4,6 - ул. Героев Десантников, 6,8,10, пгт. Новоозерное; ул. Фрунзе, 45. | 8 569 м2 | Ремонт покрытия внутридворовых проездов | Ремонт внутридворовых проездов по адресам: проезд Советский, 4; пр-т. Ленина, 15; ул. Школьная, 5, пгт Мирный; ул. Сырникова, 8, пгт Мирный; пр. Победы, 57; ул. Парковая, 2,4,6 - ул. Героев Десантников, 6,8,10, пгт. Новоозерное; ул. Фрунзе, 45. | 2021 | 6 000 000,00 | Бюджет МО |
| 19 | г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Зеленая, 3,5,5А, ул. Садовая, 1 | 7 300 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по адресам: ул. Зеленая, 3,5,5А, ул. Садовая, 1, пгт. Заозерное, г. Евпатория | 2021 | 12 790 700,00 | Бюджет МО |
| 20 | г. Евпатория, ул. Советская 4,6,8,10; г. Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а;г. Евпатория, ул.13 Ноября 79,81,83;г. Евпатория, ул. Некрасова 104,108,110,112, ул. имени 60-летия ВЛКСМ, 6;г. Евпатория, ул.9 Мая 88,86,84, пр-т. Победы 62;г. Евпатория, пр. Советский 3,5 ул. Демышева 156;г. Евпатория, ул. Перекопская 15а; г. Евпатория, ул. Луговая 9;г. Евпатория, пр-т. Победы 52,54,56,64;г. Евпатория, ул. Чапаева 81,83,85.87,89;г. Евпатория, пр-т. Победы 58,68;г. Евпатория, ул.9 мая 100,102, пр-т. Победы 81,83,85;г. Евпатория, пр-т. Победы 55,55а,57;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 8,10 ул. Парковая 2,4;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 11,13,15;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 31,32;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 6, пр-т. Мира 1,2;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 28,28а,30;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 24;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 25;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 17,19;г. Евпатория, ул.9 Мая 108,108А,108Б,108В,112,122,124; г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 9;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 5;г. Евпатория, пр-т. Победы 46,60,70; г. Евпатория, ул. имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14;г. Евпатория, пр-т. Победы 33 | 374 400,0 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовых территорий, расположенных по адресам: г. Евпатория, ул. Советская 4,6,8,10; г. Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а;г. Евпатория, ул.13 Ноября 79,81,83;г. Евпатория, ул. Некрасова 104,108,110,112, ул. имени 60-летия ВЛКСМ, 6;г. Евпатория, ул.9 Мая 88,86,84, пр-т. Победы 62;г. Евпатория, пр. Советский 3,5 ул. Демышева 156;г. Евпатория, ул. Перекопская 15а; г. Евпатория, ул. Луговая 9;г. Евпатория, пр-т. Победы 52,54,56,64;г. Евпатория, ул. Чапаева 81,83,85.87,89;г. Евпатория, пр-т. Победы 58,68;г. Евпатория, ул.9 мая 100,102, пр-т. Победы 81,83,85;г. Евпатория, пр-т. Победы 55,55а,57;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 8,10 ул. Парковая 2,4;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 11,13,15;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 31,32;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 6, пр-т. Мира 1,2;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 28,28а,30;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 24;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 25;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 17,19;г. Евпатория, ул.9 Мая 108,108А,108Б,108В,112,122,124; г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 9;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 5;г. Евпатория, пр-т. Победы 46,60,70; г. Евпатория, ул. имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14;г. Евпатория, пр-т. Победы 33 | 2022 | 0,0 | - |
| 21 | г. Евпатория, ул. Демышева 132 | 2 844,89 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 132 | 2022 | 6 368 000.00 6 374, 37 16 066 323,9 162 286,1 | Бюджеты субъектов РФ Бюджет МО Федеральный бюджет Бюджет Республики Крым |
| 22 | г. Евпатория, ул. Сытникова 10 | 4 500 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Сытникова 10 | 2022 | 10 689 228,00 107 972,00 | Федеральный бюджет Бюджет Республики Крым |
| 23 | г. Евпатория, ул. Фрунзе 23 | 4 200 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Фрунзе 23 | 2022 | 10 755 756,00 108 644,00 | Федеральный бюджет Бюджет Республики Крым |
| 24 | г. Евпатория, пр-т. Победы 47 | 3 800 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пр-т. Победы 47 | 2022 | 5 965 472,70 60 257,30 | Федеральный бюджет Бюджет Республики Крым |
| 25 | г. Евпатория, ул. Демышева 115 | 3 800 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева 115 | 2022 | 12 631 469,40 127 590,60 | Федеральный бюджет Бюджет Республики Крым |
| 26 | г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская, 5 | 2 700 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская, 5 | 2022 | 8 939 561,00 90298,59 | Федеральный бюджет Бюджет Республики Крым |
| 27 | г. Евпатория, ул. Демышева 132 | 2 844,89 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 132 | 2022 | 410 224,09 410,63 | Бюджеты субъектов РФ Бюджет МО |
| 28 | г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Г. Десантников 25 | 10 900 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов Ремонт покрытия внутридворовых проездов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Г. Десантников 25 | 2023 | 11 178 376,00 11 178,38 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 29 | г. Евпатория, ул.Перекопская 15а | 6 500 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Перекопская 15а | 2023 | 8 139 335,00 8 139,33 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 30 | г. Евпатория, ул.имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14 | 7 700 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14 | 2023 | 10 929 992,00 10 929,99 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 31 | г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 31, 32 | 7 800 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт Мирный, ул. Сырникова 31, 32 | 2023 | 12 097 940,00 12 097,94 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 32 | г.Евпатория, ул.Советская, 4,6,8,10 | 12 700 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.Советская, 4,6,8,10 | 2024 | 14 424 312,85 14 438,75 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 33 | г.Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а | 16 600 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул. имени 60-летия Октября, 16,16а,18,20а | 2024 | 14 669 273,44 14 683,96 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 34 | г.Евпатория, ул.13 Ноября 79,81,83 | 7 900 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.13 Ноября, 79,81,83 | 2024 | 11 988 687,31 12 000,69 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 35 | г.Евпатория, пр-т Победы, 55,55а,57 | 13 600 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пр-т Победы, 55,55а,57 | 2024 | 16 108 354,52 16 124,48 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 36 | г.Евпатория, ул.9 Мая 88,86,84, пр-т. Победы, 62 | 15 200 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.9 Мая, 88,86,84, пр-т Победы, 62 | 2024 | 15 916 584,08 15 932,52 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 37 | г.Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников, 11,13,15 | 9 100 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников, 11,13,15 | 2024 | 13 995 923,07 14 009,93 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 38 | г.Евпатория, ул. Луговая, 9 | 6 500 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул. Луговая, 9 | 2024 | 11 053 958,18 11 065,02 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 39 | г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 22, 24 | 7 000 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 22, 24 | 2024 | 12 071 845,27 12 083,93 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 40 | г.Евпатория, ул.9 Мая, 108,108А,108Б,108В,112,122, 124 | 20 300 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.9 Мая, 108,108А,108Б,108В,112,122,124 | 2024 | 17 074 177,33 17 091,27 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 41 | г.Евпатория, пр-т. Победы 46,60,70 | 17 700 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пр-т Победы, 46,60,70 | 2024 | 16 929 791,46 16 946,74 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 42 | г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 28, 28а, 30 | 8 600 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 28, 28а, 30 | 2025 | 21 005 163,68 21 026,19 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 43 | г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 6, пр-т. Мира, 1, 2 | 17 900 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 6, пр-т. Мира, 1, 2 | 2025 | 24 774 784,58 24 799,59 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 44 | г. Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул. Г.Десантников, 8, 10, ул. Парковая, 2, 4 | 24 600 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул. Г.Десантников, 8, 10, ул. Парковая, 2, 4 | 2025 | 22 456 913,80 22 479,39 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 45 | г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская, 9а | 5 100 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская, 9а | 2025 | 14 132 039,44 14 146,19 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 46 | г. Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул. Г. Десантников, 17,19 | 9 100 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенный по адресу: г. Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул. Г. Десантников, 17,19 | 2025 | 13 549 761,79 13 563,33 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 47 | МКД №22а по ул. 60 лет Октября города Евпатории Республики Крым | 2 700 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории МКД №22а по ул. 60 лет Октября города Евпатории Республики Крым | 2025 | 7 245 799,25 7 253,05 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 48 | МКД № 9 по ул. 60 лет Октября, города Евпатории Республики Крым | 3 300 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории МКД № 9 по ул. 60 лет Октября, города Евпатории Республики Крым | 2025 | 4 702 341,31 4 707,05 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 49 | МКД №22 по ул. 60 лет Октября города Евпатории Республики Крым | 5 000 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории МКД №22 по ул. 60 лет Октября города Евпатории Республики Крым | 2025 | 7 214 243,02 7 221,47 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 50 | г. Евпатория, ул. Некрасова, 104, 108, 110, 112, ул. им. 60-летия ВЛКСМ, 6 | 3 000 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 104, 108, 110, 112 ул. им. 60-летия ВЛКСМ, 6 | 2025 | 42 622 537,76 42 665,20 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 51 | г. Евпатория, пр.Советский, 3, 5, ул. Дёмышева, 156 | 23 200 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пр.Советский, 3, 5, ул. Дёмышева, 156 | 2025 | 20 956 798,31 20 977,78 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 52 | г. Евпатория, пр-т Победы, 33 | 11 800 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пр-т Победы, 33 | 2025 | 14 238 681,28 14 252,93 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |