Приложение №1

к постановлению администрации города Евпатории Республики Крым

№ __________ от _____________

Приложение №1

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значения показателей: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Формирование современной городской среды городского округа Евпатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные. центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. | единицы | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 1.2. Реализация Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (далее – Соглашение о сотрудничестве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Средства текущего периода (с нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве | объектов | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.2.1.2 |  | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве | объектов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2.1.3 |  | Количество благоустроенных (установленных) остановочных павильонов в рамках Соглашения о сотрудничестве | объектов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.1.4 |  | Количество разработанных проектно-сметных документаций территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве | смет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2.1.5. |  | Количество благоустроенных (установленных) площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения о сотрудничестве | объектов | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.2.2. Средства прошлого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 |  | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом) | объектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2.2. |  | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом) | объектов | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Прочие индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом) | объектов | 94 | 101 | 122 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 2.2 |  | Количество благоустроенных территорий общего пользования (с нарастающим итогом) | объектов | 19 | 24 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2.3 |  | Количество общественных территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом) | объектов | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2.4 |  | Количество отремонтированных контейнерных площадок (с нарастающим итогом) | объектов | 48 | 61 | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 2.5 |  | Количество оборудованных детских игровых площадок (с нарастающим итогом) | объектов. | 128 | 138 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.6 |  | Площадь отремонтированного покрытия внутридворовых проездов и парковочных карманов во дворах (с нарастающим итогом) | кв.м. | 57604,3 | 58202,4 | 65275,1 | 75066,6 | 75066,6 | 75066,6 | 75066,6 |
| 2.7 |  | Площадь отремонтированного покрытия тротуаров (с нарастающим итогом) | кв.м. | 33181,65 | 35509,53 | 41568,33 | 45713,59 | 45713,59 | 45713,59 | 45713,59 |
| 2.8 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации (с нарастающим итогом) | смет | 44 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 2.9 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом) | объектов | 91 | 112 | 120 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 2.10 |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (в том числе путем интернет-голосования), от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым | процентов | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.11 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации в рамках субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на благоустройство территорий в рамках реализации государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | смет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.12 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации | объектов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. Реализованные мероприятия в рамках Государственной программы Республики Крым «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации Соглашения | единицы | - | - | 10 | 11 | 8 | - | - |
| 3.2 |  | Реализованные мероприятия по установке площадок для сбора ТКО в рамках реализации Соглашения | единицы | - | - | 32 | - | - | - | - |
| 3.3 |  | Реализованные мероприятия по установке детских игровых площадок в рамках реализации Соглашения | единицы | - | - | 4 | 3 | - | - | - |
| 3.4 |  | Реализованные мероприятия по благоустройству и установке многофункциональных площадок в рамках реализации Соглашения | единицы | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 3.5 |  | Реализованные мероприятия по закупке контейнерных баков для сбора ТКО в рамках реализации Соглашения | единицы | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 3.6 |  | Реализованные мероприятия по благоустройству общественных территорий в рамках реализации Соглашения. | единицы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 3.7 |  | Реализованные проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях. | единицы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 3.8. |  | Количество благоустроенных общественных территорий | единицы | - | - | - | - | 1 | - | - |

Приложение №2

к постановлению администрации города Евпатории Республики Крым

№ __________ от _____________

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым»

| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | 2022-2028 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 582 132,97787 | 78 947,54787 | 48 044,49966 | 156 677,28480 | 200 835,02092 | 90 626,62462 | 6 002,00000 | 1 000,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 53 888,22918 | 53 888,22918 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 12 172,32555 | 3 337,32555 | 0,00000 | 8 835,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 470 128,89666 | 6 368,00000 | 42 755,86709 | 144 232,90751 | 192 232,12206 | 84 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 45 943,52648 | 15 353,99314 | 5 288,63257 | 3 609,37729 | 8 602,89886 | 6 086,62462 | 6 002,00000 | 1 000,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым | 2022-2026 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 470 601,81083 | 6 374,37437 | 42 800,31282 | 144 377,28480 | 192 425,21422 | 84 624,62462 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 470 128,89666 | 6 368,00000 | 42 755,86709 | 144 232,90751 | 192 232,12206 | 84 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 472,91417 | 6,37437 | 44,44573 | 144,37729 | 193,09216 | 84,62462 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство территорий за счёт средств, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 54 432,55473 | 54 432,55473 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 53 888,22918 | 53 888,22918 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 544,32555 | 544,32555 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительный контроль и технический надзор по благоустройству дворовых территорий | 2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 1 017,38163 | 1 017,38163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 1 017,38163 | 1 017,38163 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий, проведение экспертиз проектно-сметной документации | 2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 4 653,00000 | 4 653,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 2 793,00000 | 2 793,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 1 860,00000 | 1 860,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Благоустройство придомовых территорий и ремонт детских игровых площадок на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым | 2022,2023, 2025 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 9 285,90606 | 2 520,40835 | 3 640,69101 | 0,00000 | 3 124,80670 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 9 285,90606 | 2 520,40835 | 3 640,69101 |  | 3 124,80670 |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Поставка сборно-разборных металлических защитных конструкций для контейнерных площадок | 2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 8 467,96600 | 8 467,96600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 8 467,96600 | 8 467,96600 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт (текущий ремонт) контейнерных площадок | 2022-2027 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 20 419,35862 | 1 336,86279 | 1 603,49583 | 3 000,00000 | 4 475,00000 | 5 002,00000 | 5 002,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 20 419,35862 | 1 336,86279 | 1 603,49583 | 3 000,00000 | 4 475,00000 | 5 002,00000 | 5 002,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Услуги по приобретению,установке,содержанию и ремонту автоматического дорожного блокиратора «Боллард» | 2022, 2025-2028 | ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "Порядок" | Всего, в т.ч. | 3 955,00000 | 145,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 810,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 3 955,00000 | 145,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 810,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Благоустройство и установка многофункциональных площадок | 2024 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 9 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 8 835,00000 |  |  | 8 835,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 465,00000 |  |  | 465,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | 2022-2028 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 916 320,95655 | 328 648,64259 | 129 726,30538 | 82 247,24373 | 84 807,27047 | 266 895,49438 | 18 996,00000 | 5 000,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 578 570,96771 | 214 464,23911 | 105 124,20000 | 54 211,17240 | 53 064,85620 | 151 706,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 75 476,35979 | 2 166,30546 | 955,67455 | 492,82884 | 482,40058 | 71 379,15036 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 123 785,89015 | 70 000,00000 | 2 685,31200 | 22 306,55000 | 8 794,02815 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 138 487,73890 | 42 018,09802 | 20 961,11883 | 5 236,69249 | 22 465,98554 | 23 809,84402 | 18 996,00000 | 5 000,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Капитальный ремонт общественных территорий | 2022-2026 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 774 398,07419 | 301 704,48481 | 116 536,15788 | 54 829,57948 | 53 600,85764 | 247 726,99438 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 578 570,96771 | 214 464,23911 | 105 124,20000 | 54 211,17240 | 53 064,85620 | 151 706,50000 |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 75 476,35979 | 2 166,30546 | 955,67455 | 492,82884 | 482,40058 | 71 379,15036 |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 90 000,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 |  |  | 20 000,00000 |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 30 350,74669 | 15 073,94024 | 10 456,28333 | 125,57824 | 53,60086 | 4 641,34402 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительный контроль и технический надзор по благоустройству общественных территорий | 2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 7 446,52778 | 7 446,52778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 7 446,52778 | 7 446,52778 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству общественных пространств, проведение экспертиз проектно-сметной документации | 2022-2025 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 5 993,00000 | 600,00000 | 993,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 5 993,00000 | 600,00000 | 993,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Установка систем видеонаблюдения общественных территорий | 2024,2026, 2027 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 10 188,78537 | 0,00000 | 0,00000 | 188,78537 | 0,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 10 188,78537 |  | 0,00000 | 188,78537 |  | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Благоустройство общественных территорий (в части установки остановочных павильонов) | 2024,2025 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 12 280,00001 | 0,00000 | 0,00000 | 2 700,00000 | 9 407,50001 | 172,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 12 280,00001 |  | 0,00000 | 2 700,00000 | 9 407,50001 | 172,50000 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Благоустройство общественных территорий | 2022-2028 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 83 214,39886 | 18 897,63000 | 9 508,63229 | 15 000,00000 | 14 808,13657 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 5 000,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 23 779,02815 |  | 0,00000 | 14 985,00000 | 8 794,02815 |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 59 435,37071 | 18 897,63000 | 9 508,63229 | 15,00000 | 6 014,10842 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 5 000,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Благоустройство общественных территорий(в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО) | 2023-2025 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 10 669,37300 | 0,00000 | 2 688,51521 | 6 307,85786 | 1 672,99993 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 8 986,86200 |  | 2 685,31200 | 6 301,55000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 1 682,51100 |  | 3,20321 | 6,30786 | 1 672,99993 |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Благоустройство общественных территорий (в части закупки контейнеров для сбора ТКО) | 2024-2027 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 12 130,79734 | 0,00000 | 0,00000 | 1 021,02102 | 3 117,77632 | 3 996,00000 | 3 996,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 1 020,00000 |  |  | 1 020,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 11 110,79734 |  |  | 1,02102 | 3 117,77632 | 3 996,00000 | 3 996,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022-2028 | ИТОГО по Программе: | Всего, в т.ч. | 1 498 453,93442 | 407 596,19046 | 177 770,80504 | 238 924,52853 | 285 642,29139 | 357 522,11900 | 24 998,00000 | 6 000,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 632 459,19689 | 268 352,46829 | 105 124,20000 | 54 211,17240 | 53 064,85620 | 151 706,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 87 648,68534 | 5 503,63101 | 955,67455 | 9 327,82884 | 482,40058 | 71 379,15036 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 593 914,78681 | 76 368,00000 | 45 441,17909 | 166 539,45751 | 201 026,15021 | 104 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 184 431,26538 | 57 372,09116 | 26 249,75140 | 8 846,06978 | 31 068,88440 | 29 896,46864 | 24 998,00000 | 6 000,00000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение №3

к постановлению администрации города Евпатории Республики Крым

№ __________ от _____________

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым»

Перечень

общественных территорий, на которых запланированы работы по благоустройству в рамках

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

городского округа Евпатория Республики Крым»

| № п/п | Адресный перечень | Площадь общественной территории | Перечень мероприятий | Наименование объекта | Срок реализации | Планируемый объем финансирования, руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. Фрунзе, ул. Шевченко, г. Евпатория | 6000 м2 | 1. Ремонт детской игровой площадки | Текущий ремонт детской игровой площадки в ПКиО им. Фрунзе, ул. Шевченко, г. Евпатория | 2018 | 666 065 | муниципальный бюджет |
| 2 | сквер Памяти жертв депортации | 5000 м2 | 1. Устройство освещения | Устройство освещения сквера Памяти жертв депортации | 2019 | 1 405 815 | муниципальный бюджет |
| 3 | Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория Республики Крым | 6300 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Озеленение; 5. Устройство парковочных карманов. | Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория Республики Крым | 2018 | 26 140 330 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 23 943 790 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1 500 000 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  |  | 696 540 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория, Республики Крым» | 2018 | 100 000 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2019 | 100 000 | муниципальный бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт Сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина | 9147 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Озеленение. 5. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт Сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина | 2019 | 26 858 194,65 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 26 589 612,70 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 268 581,95 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Установка систем видеонаблюдения на объекте: «Капитальный ремонт сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина» | 2019 | 295 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 292 050 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 950 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина» | 2019 | 2 620 695,18 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 594 488,23 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 26 206,95 | бюджет Республики Крым |
| 5 | Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенного по ул. Кирова в г. Евпатория | 4100 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Озеленение. 5. Установка систем видеонаблюдения. | Проектно - изыскательские работы для проведения капитального ремонта сквера им. Кирова | 2018 | 501 999,24 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория | 2019 | 21 948 191,10 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 728 709,19 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 219 481,91 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория» | 2019 | 285 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 282 150 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 850 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория» | 2019 | 292 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 289 080 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 920 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория» (озеленение) | 2019 | 297 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 294 030 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 970 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Установка систем видеонаблюдения на объекте: «Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория» | 2019 | 295 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 292 050 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 950 | бюджет Республики Крым |
| 6 | Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская | 6023 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская | 2019 | 20 282 098,31 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 079 277,33 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 202 820,98 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская» | 2019 | 112 004, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 110 883,96 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1 120,04 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская» | 2019 | 180 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 178 200 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1 800 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Установка систем видеонаблюдения на объекте: «Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская» | 2019 | 295 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 292 050 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 950 | бюджет Республики Крым |
| 7 | Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г. Евпатория | 5500 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория | 2019 | 9 577 482,76 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 481 707,93 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 95 774,83 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория» | 2019 | 90 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 89 100 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 900 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория» | 2019 | 1 127 334, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 116 060,66 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 11 273,34 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Установка систем видеонаблюдения на объекте: «Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория» | 2019 | 295 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 292 050 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 950 | бюджет Республики Крым |
| 8 | Капитальный ремонт «Детского Мойнакского парка», расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория | 7500 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Разработка дизайн-проекта и сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт «Детского мойнакского парка», расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория» | 2020 | 250 000 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт «Детского Мойнакского парка», расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория |  | 57 668 480, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 34 501 727,70 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 348 502,30 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  |  | 22 818 250 | бюджеты субъектов РФ |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля: «Капитальный ремонт «Детского Мойнакского парка», расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория» |  | 600 000 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Установка систем видеонаблюдения на объекте: «Капитальный ремонт «Детского Мойнакского парка», расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория» |  | 590 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 584 100 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5 900 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт «Детского Мойнакского парка», расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория» (озеленение) |  | 590 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 584 100 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5 900 | бюджет Республики Крым |
| 9 | Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139 в г.Евпатория | 1160 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139 в г.Евпатория | 2020 | 14 948 700, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 799 213 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 149 487 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139 в г.Евпатория» |  | 313 630 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Установка систем видеонаблюдения на объекте: «Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139 в г.Евпатория» |  | 275 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 272 250 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 750 | бюджет Республики Крым |
| 10 | Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира | 5250 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира | 2020 | 22 254 730, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 22 032 182,70 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 222 547,30 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира» |  | 466 000 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Установка систем видеонаблюдения на объекте: «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира» |  | 590 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 584 100 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5 900 | бюджет Республики Крым |
| 11 | Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория | 7784 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория | 2020 | 16 565 060, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 399 409,40 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 165 650,60 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория» |  | 347 540 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория»(озеленение) |  | 590 640, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 584 733,60 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5 906,40 | бюджет Республики Крым |
| 12 | Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория | 10238 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория | 2020 | 12 920 860, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 791 651,40 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 129 208,60 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля: «Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория» |  | 271 080 | муниципальный бюджет |
| 13 | Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория | 3169 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория | 2020 | 9 504 370, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 409 326,30 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 95 043,70 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория» |  | 199 390 | муниципальный бюджет |
| 14 | Капитальный ремонт сквера Коммунаров, расположенного по ул. Революции в г. Евпатории | 3080 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория | 2020 | 8 959 610, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 870 013,90 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 89 596,10 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория» |  | 187 980 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт сквера Коммунаров, расположенного по ул. Революции в г. Евпатории» |  | 360 800,01 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 357 192,01 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 3 608 | бюджет Республики Крым |
| 15 | Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории | 3260 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории | 2020 | 4 089 060,00 | бюджеты субъектов РФ |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории» | 2020 | 85 790 | муниципальный бюджет |
| 16 | «Капитальный ремонт аллеи, расположенной на территории парка им.Фрунзе от ул.Киевская до ул.Шевченко, г.Евпатория» | 13316 м2 | 1. Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт аллеи, расположенной на территории парка им.Фрунзе от ул.Киевская до ул.Шевченко, г.Евпатория» | 2021 | 66 317 130,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 669 870,00 | бюджет Республики Крым |
| 17 | «Капитальный ремонт детской площадки, расположенной на территории парка им.Фрунзе, ул.Киевская, г.Евпатория» | 10355 м2 | 1. Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт детской площадки, расположенной на территории парка им.Фрунзе, ул.Киевская, г.Евпатория» | 2021 | 29 516 176,8 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 298 143,2 | бюджет Республики Крым |
| 18 | «Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул.Ивана Франко, г.Евпатория, 1 этап» | 25793 м2 | 1. Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул.Ивана Франко, г.Евпатория, 1 этап» | 2021 | 43 919 692,74 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 443 633,26 | бюджет Республики Крым |
| 19 | «Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр. Исмаил-бей, вдоль ул.Кирюшина, 1 этап» | 15091 м2 | 1. Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр. Исмаил-бей, вдоль ул.Кирюшина, 1 этап» | 2021 | 17 925 257,79 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 181 063,21 | бюджет Республики Крым |
| 20 | «Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт.Новоозерное, ул.Парковая, 1 этап» | 23168 м2 | 1. Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт.Новоозерное, ул.Парковая, 1 этап» | 2021 | 51 656 732,82 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 521 785,18 | бюджет Республики Крым |
| 21 | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 1 этап | 18150 м2 | 1. Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 1 этап | 2021 | 37 015 223,2 | бюджеты субъектов РФ |
|  |  |  |  |  |  | 28 287 559,08 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 285 732,92 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  | 2022 | 52 984 776,80 | бюджеты субъектов РФ |
|  |  |  |  |  |  | 53 037,82 | муниципальный бюджет |
| 22 | «Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр.Исмаил-бей, вдоль ул. Кирюшина, 2-ой участок» | 12 700 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр.Исмаил-бей, вдоль ул. Кирюшина, 2-ой участок» | 2022 | 38 047 312,96 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 384 954,51 | бюджет Республики Крым |
| 23 | «Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозерное, ул.Парковая, 2-ой участок» | 13 400 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозерное, ул.Парковая 2-ой участок» |  | 64 088 990,86 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 647 363,54 | бюджет Республики Крым |
| 24 | «Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул. Ивана Франко, г. Евпатория, 2-ой участок» | 13 300 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул. Ивана Франко, г. Евпатория, 2-ой участок» |  | 47 631 399,75 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 481 125,25 | бюджет Республики Крым |
| 25 | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 2 участок | 17 900 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 2 участок | 2022 | 64 696 535,57 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 653 500,36 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  |  | 70 000 000,00 | бюджеты субъектов РФ |
|  |  |  |  |  |  | 70 070,07 | муниципальный бюджет |
| 26 | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, III участок | 16 000 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, III участок | 2023 | 105 124 200,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 955 674,55 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  |  | 10 106 185,81 | муниципальный бюджет |
| 27 | Капитальный ремонт общественной территории города Евпатории- площадь Фестивальная | 13 402 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | Капитальный ремонт общественной территории города Евпатории- площадь Фестивальная | 2024 | 83 070 180,44 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 755 183,46 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  |  | 83909,27 | муниципальный бюджет |
| 28 | Благоустройство сквера памяти погибшим в результате взрыва жилого дома по ул. Некрасова 67, в г. Евпатории Республики Крым | 3 460 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | Благоустройство сквера памяти погибшим в результате взрыва жилого дома по ул. Некрасова 67, в г. Евпатории Республики Крым | 2025 | 65 000 000,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 590 909,09 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  |  | 65 656,57 | муниципальный бюджет |
| 29 | Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, улица имени 2-й Гвардейской Армии | 26 200 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, улица имени 2-й Гвардейской Армии | 2026 | 44 550 000,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 405 000,00 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  |  | 45 000,00 | муниципальный бюджет |
| 30 | Проект по благоустройству (капитальному ремонту) территории, расположенной по адресу: Республика Крым, городской округ Евпатория, г. Евпатория, ул. Полупанова, «детский Мойнакский парк» | 48 700 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | Проект по благоустройству (капитальному ремонту) территории, расположенной по адресу: Республика Крым, городской округ Евпатория, г. Евпатория, ул. Полупанова, «детский Мойнакский парк» | 2026 | 107 156 500,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 70 000 000,00 974 150,36 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  |  | 4 468 085,11 108 238,89 | муниципальный бюджет |
| 31 | Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории с целью создания детской научной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт | 847 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории с целью создания детской научной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы, 4б | 2026 | 20 000 000,00 | Бюджет субъектов РФ |
|  |  |  |  |  |  | 20 020,02 | муниципальный бюджет |