Приложение № 1

к постановлению администрации

города Евпатории Республики Крым от____________№____________

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа Евпатория Республики Крым»

Перечень

общественных территорий, на которых запланированы работы по благоустройству в рамках

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

городского округа Евпатория Республики Крым»

| № п/п | Адресный перечень | Площадь общественной территории | Перечень мероприятий | Наименование объекта | Срок реализации | Планируемый объем финансирования, руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. Фрунзе, ул. Шевченко, г. Евпатория | 6000 м2 | 1. Ремонт детской игровой площадки | Текущий ремонт детской игровой площадки в ПКиО им. Фрунзе, ул. Шевченко, г. Евпатория | 2018 | 666 065 | муниципальный бюджет |
| 2 | сквер Памяти жертв депортации | 5000 м2 | 1. Устройство освещения | Устройство освещения сквера Памяти жертв депортации | 2019 | 1 405 815 | муниципальный бюджет |
| 3 | Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория Республики Крым | 6300 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Озеленение; 5. Устройство парковочных карманов. | Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория Республики Крым | 2018 | 26 140 330, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 23 943 790 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1 500 000 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  |  | 696 540 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория, Республики Крым» | 2018 | 100 000 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2019 | 100 000 | муниципальный бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт Сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина | 9147 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Озеленение. 5. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт Сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина | 2019 | 26 858 194,65 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 26 589 612,70 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 268 581,95 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина" | 2019 | 295 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 292 050 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 950 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина" | 2019 | 2 620 695,18 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 594 488,23 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 26 206,95 | бюджет Республики Крым |
| 5 | Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенного по ул. Кирова в г. Евпатория | 4100 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Озеленение. 5. Установка систем видеонаблюдения. | Проектно - изыскательские работы для проведения капитального ремонта сквера им. Кирова | 2018 | 501 999,24 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория | 2019 | 21 948 191,10 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 728 709,19 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 219 481,91 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория" | 2019 | 285 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 282 150 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 850 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория" | 2019 | 292 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 289 080 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 920 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория" (озеленение) | 2019 | 297 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 294 030 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 970 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория" | 2019 | 295 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 292 050 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 950 | бюджет Республики Крым |
| 6 | Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г. Евпатория, пгт. Заозёрное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская | 6023 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская | 2019 | 20 282 098,31 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 079 277,33 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 202 820,98 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская" | 2019 | 112 004, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 110 883,96 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1 120,04 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская" | 2019 | 180 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 178 200 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1 800 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская" | 2019 | 295 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 292 050 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 950 | бюджет Республики Крым |
| 7 | Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г. Евпатория | 5500 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория | 2019 | 9 577 482,76 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 481 707,93 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 95 774,83 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория" | 2019 | 90 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 89 100 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 900 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория" | 2019 | 1 127 334, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 116 060,66 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 11 273,34 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория" | 2019 | 295 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 292 050 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 950 | бюджет Республики Крым |
| 8 | Капитальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория | 7500 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Разработка дизайн-проекта и сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт "Детского мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория" | 2020 | 250 000 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Каптальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория |  | 57 668 480, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 34 501 727,70 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 348 502,30 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  |  | 22 818 250 | бюджеты субъектов РФ |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля: "Каптальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория" |  | 600 000 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Каптальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория" |  | 590 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 584 100 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5 900 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: "Каптальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория" (озеленение) |  | 590 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 584 100 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5 900 | бюджет Республики Крым |
| 9 | Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139 в г.Евпатория | 1160 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139 в г.Евпатория | 2020 | 14 948 700, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 799 213 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 149 487 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139 в г.Евпатория" |  | 313 630 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139 в г.Евпатория" |  | 275 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 272 250 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2 750 | бюджет Республики Крым |
| 10 | Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира | 5250 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира | 2020 | 22 254 730, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 22 032 182,70 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 222 547,30 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира" |  | 466 000 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира" |  | 590 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 584 100 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5 900 | бюджет Республики Крым |
| 11 | Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория | 7784 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория | 2020 | 16 565 060, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 399 409,40 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 165 650,60 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория" |  | 347 540 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория"(озеленение) |  | 590 640, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 584 733,60 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5 906,40 | бюджет Республики Крым |
| 12 | Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория | 10238 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория | 2020 | 12 920 860, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 791 651,40 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 129 208,60 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля: "Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория" |  | 271 080 | муниципальный бюджет |
| 13 | Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория | 3169 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория | 2020 | 9 504 370, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 409 326,30 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 95 043,70 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория" |  | 199 390 | муниципальный бюджет |
| 14 | Капитальный ремонт сквера Коммунаров, расположенного по ул. Революции в г. Евпатории | 3080 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория | 2020 | 8 959 610, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 870 013,90 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 89 596,10 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория" |  | 187 980 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера Коммунаров, расположенного по ул. Революции в г. Евпатории " |  | 360 800,01 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 357 192,01 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 3 608 | бюджет Республики Крым |
| 15 | Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории | 3260 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории | 2020 | 4 089 060,00 | бюджеты субъектов РФ |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории» | 2020 | 85 790 | муниципальный бюджет |
| 16 | «Капитальный ремонт аллеи, расположенной на территории парка им.Фрунзе от ул.Киевская до ул.Шевченко, г.Евпатория» | 13316 м2 | 1. Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт аллеи, расположенной на территории парка им.Фрунзе от ул.Киевская до ул.Шевченко, г.Евпатория» | 2021 | 66 317 130,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 669 870,00 | бюджет Республики Крым |
| 17 | «Капитальный ремонт детской площадки, расположенной на территории парка им.Фрунзе, ул.Киевская, г.Евпатория» | 10355 м2 | 1. Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт детской площадки, расположенной на территории парка им.Фрунзе, ул.Киевская, г.Евпатория» | 2021 | 29 516 176,8 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 298 143,2 | бюджет Республики Крым |
| 18 | «Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул.Ивана Франко, г.Евпатория, 1 этап» | 25793 м2 | 1. Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул.Ивана Франко, г.Евпатория, 1 этап» | 2021 | 43 919 692,74 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 443 633,26 | бюджет Республики Крым |
| 19 | «Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр. Исмаил-бей, вдоль ул.Кирюшина, 1 этап» | 15091 м2 | 1. Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр. Исмаил-бей, вдоль ул.Кирюшина, 1 этап» | 2021 | 17 925 257,79 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 181 063,21 | бюджет Республики Крым |
| 20 | «Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт.Новоозерное, ул.Парковая, 1 этап» | 23168 м2 | 1. Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт.Новоозерное, ул.Парковая, 1 этап» | 2021 | 51 656 732,82 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 521 785,18 | бюджет Республики Крым |
| 21 | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 1 этап | 18150 м2 | 1. Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 1 этап | 2021 | 37 015 223,2 | бюджеты субъектов РФ |
|  |  |  |  |  |  | 28 287 559,08 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 285 732,92 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  | 2022 | 52 984 776,80 | бюджеты субъектов РФ |
|  |  |  |  |  |  | 53 037,82 | муниципальный бюджет |
| 22 | «Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр.Исмаил-бей, вдоль ул. Кирюшина, 2-ой участок» | 12 700 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр.Исмаил-бей, вдоль ул. Кирюшина, 2-ой участок» | 2022 | 227 562 919,65 2 084 545,83 229 877, 34 | федеральный бюджет бюджет Республики Крым муниципальный бюджет |
| 23 | «Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул.Парковая, 2-ой участок» | 13 400 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул.Парковая 2-ой участок» |  |  |  |
| 24 | «Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул. Ивана Франко, г. Евпатория, 2-ой участок» | 13 300 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул. Ивана Франко, г. Евпатория, 2-ой участок» |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 2 участок | 17 900 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 2 участок | 2022 | 70 000 000,00 | бюджеты субъектов РФ |
|  |  |  |  |  |  | 70 070,07 | муниципальный бюджет |
| 26 | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, III участок | 16 000 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, III участок | 2023 | 95 224 200,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 865 674,55 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  |  | 96 186,06 | муниципальный бюджет |
| 27 | Капитальный ремонт площади Фестивальной | 7 322 м2 | 1.Замена дорожных покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | Капитальный ремонт площади Фестивальной | 2024 | 99 099 099,10 | прогноз федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 900 900,90 | прогноз бюджет Республики Крым |