УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города

Евпатории Республики Крым

от _______________ № _______________

Муниципальная программа

реформирования и развития

жилищно-коммунального хозяйства

городского округа Евпатория Республики Крым

ПАСПОРТ

муниципальной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатория Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | МУП "Экоград", МБУ "Порядок", МУП "МО Комбинат благоустройства", МУП "Трамвайное управление им. Пятецкого", МУП "МИР", МУП УК "Уют", ООО "УК "Престиж", ООО "Единое домоуправление", ООО "УК "Черноморец-Юг". |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым"; Подпрограмма 2 "Противопожарная защита жилых домов повышенной этажности городского округа Евпатория Республики Крым". |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Удовлетворение современных требований к уровню и качеству жилищно-коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1. Создание условий для развития городского хозяйства муниципального образования на основе развития дорожно-транспортной системы. 2. Обеспечение высокого уровня экологического и санитарного состояния города, организация благоустройства и развитие жилищного хозяйства городского округа. 3. Создание сбалансированной модели отношений между потребителями и производителями жилищно-коммунальных услуг. 4. Повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства. 5. Восстановление систем пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Отремонтированная площадь дорожного покрытия улично-дорожной сети, тыс.м2 2.Протяженность профилированных (грейдированных) дорог 2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. 3.Количество приобретенных трамвайных вагонов в рамках соглашения с Правительством Москвы, шт. 4.Площадь убираемой территории общего пользования муниципального образования, тыс.м2 5.Объем ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципального образования, м2 6. Количество безнадзорных животных, подвергнутых мероприятиям по урегулированию численности, особей. 7.Количество отремонтированных объектов благоустройства, шт. 8. Удельный вес освещенных внутригородских улиц, %. 9.Количество отремонтированных общежитий, шт. 10. Процент оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части помещений муниципального жилого фонда, %. 11. Количество приобретенной коммунальной (специализированной) техники. 12. Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы 1 | 1.Количество энергетических паспортов муниципальных объектов и объектов жилого фонда, шт. 2. Количество установленных приборов учета, шт. 3. Протяженность отремонтированных сетей, км. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы 2 | 1. Доля МКД повышенной этажности в которых требуется восстановление системы пожарной безопасности, %. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2026 годы, реализуется в один этап |  |  |  |  |  |  |
| Объём и источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего | 5 344 117,89781 | 1 748 531,71684 | 926 499,45247 | 757 372,57656 | 712 705,40790 | 612 615,94185 | 586 392,80219 |
| Средства Федерального бюджета | 233 530,46828 | 77 842,94437 | 25 499,94331 | 40 222,55100 | 0,00000 | 63 856,67760 | 26 108,35200 |
| Средства бюджетов субъектов РФ | 1 506 448,25515 | 1 350 000,00000 | 120 278,38622 | 36 169,86893 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Республики Крым | 49 613,61747 | 1 855,68000 | 15 490,02698 | 24 119,14517 | 4 409,01332 | 1 869,87600 | 1 869,87600 |
| Средства муниципального бюджета | 3 554 525,55691 | 318 833,09247 | 765 231,09596 | 656 861,01146 | 708 296,39458 | 546 889,38825 | 558 414,57419 |
| Другие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа. 2. Создание безопасных условий и снижение аварийности на дорогах. 3. Повышение уровня безопасности на объектах благоустройства. 4. Создание условий для отдыха несовершеннолетних на вновь оборудованных детских площадках. 5. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 6. Снижение доли дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП. 7. Повышение безопасности дорожного движения на городских улицах и перекрестках. 8. Улучшение технического состояния многоквартирного жилого фонда, продление срока эксплуатации, повышение качества условий жизни граждан. 9. Сокращение расходов тепловой и электрической энергии на муниципальных объектах. 10. Снижение количества потребления воды. 11. Переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса. 12. Улучшение санитарного состояния населенных пунктов, входящих в городской округ. 13. Создание экологически безопасных и комфортных условий для проживания жителей и пребывания гостей города. 14. Стабилизация и заметное улучшение эпизоотической ситуации, санитарно-эпидемического и экологического состояния города, отмечаемые органами ветеринарного, санитарного и экологического контроля. 15. Уменьшение количества особей безнадзорных животных в городе. 16. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 17. Обновление подвижного состава трамвайной системы города. 18. Модернизация систем противопожарной защиты с целью повышения их технического уровня и эффективности эксплуатации; 19. Снижение рисков имущественных потерь от возникновения чрезвычайных ситуаций. 20. Улучшение состояния инженерных сетей. |  |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

К основным составляющим сферы ЖКХ относится содержание и эксплуатация жилищного фонда, систем водоснабжения и водоотведения, тепло- и электроснабжение, санитарная очистка территории города, дорожное хозяйство, содержание и благоустройство территорий.

От результативности работы сферы ЖКХ зависит инфраструктура города, содержание и техническое состояние домов.

В 2017 году была произведена реорганизация муниципальных унитарных предприятий в сфере управления многоквартирными домами, целью которой было оптимизировать систему управления МКД, повысить эффективность работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также снизить расходы на содержание МУПов путем значительного сокращения административно-управленческого персонала.

В результате реорганизации все муниципальные унитарные предприятия в сфере управления жилищным фондом г. Евпатории были присоединены к МУП "Управком Уют". По итогам проведенной оптимизации из 9 МУПов осталось 2 действующих в сфере управления жилищным фондом – (МУП "Управком Уют" (в управлении 193 МКД) и МУП "МИР" (в управлении 31 МКД), а также функционирует 22 управляющих компаний (численность домов в управлении представлена на 01.01.2024 в соответствии с реестром лицензий Республики Крым) – ООО "УК "Старый город" (в управлении 39 МКД),ООО «ДСУ» (в управлении 5 МКД), ООО "УК Престиж" (в управлении 75 МКД), ООО "Единая народная управляющая компания" (в управлении 18 МКД), ООО "УК "Данк" (в управлении 28 МКД), ООО "ВестКрым" (в управлении 16 МКД), ООО СК "Комфорт" (в управлении 6 МКД), ООО "Мойнаки" (12 домов) – 8 МКД, ООО "Кросс" (в управлении 3 дома), ООО "Наш дом - сервис" (в управлении 8 МКД), ООО "Благоустройство и сервис" (в управлении 32 МКД), ООО "УК "Черноморец-Юг" (в управлении 66 МКД), ООО "Партнер" (в управлении 56 МКД), ООО "УК "Эдельвейс" (в управлении 5 МКД), ООО "УК "Евпатория" (в управлении 0 МКД), ООО "ИнтерУют" (в управлении 2 МКД), ООО "Служба управления недвижимостью (в управлении 2 МКД), ООО "Любимый город" (в управлении 0 МКД), ООО "Золотая щука" (в управлении 3 МКД), Росжилкомплекс (в управлении 4 МКД), ООО «Регион жилфонж» (в управлении 0 МКД), ООО «УК ЖЭК-Победа» (в управлении 0 МКД).

По состоянию на 01.01.2024 в городе предоставляют коммунальные услуги ГУП РК "Крымгазсети", ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго", ГУП РК "Вода Крыма", ГУП РК "Крымэнерго".

Решение задачи формирования ответственных и активных собственников помещений в многоквартирных домах возможно обеспечить путем проведения информационно-разъяснительной кампании по повышению информированности жителей многоквартирных домов об их правах и обязанностях и упрощения координации их действий за счет расширения форм проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.

Анализируя проблемы сферы ЖКХ можно утверждать, что настоящее время мало ответственных и активных собственников помещений в многоквартирных домах, присутствует огромные задолженности, как за содержание общего имущества, так и по коммунальным платежам, что влияет на качество предоставляемых услуг ресурсоснабжающими организациями.

Что же касается домов – памятников культурного наследия, то на их реконструкцию необходимо привлекать республиканские средства. Таких зданий в Евпатории около 30. Для реставрации подобных памятников Министерство строительства и архитектуры РК разработает отдельную программу.

Общественники обратили внимание, что некоторые управляющие компании не предоставляют акты выполненных работ, и жильцы не владеют информацией, на что идут денежные средства.

При этом в пределах данной сферы деятельности следует отметить комплекс проблем, требующих решения.

1. Пассивность и некомпетентность собственников помещений МКД в вопросах содержания общего имущества и потребления коммунальных услуг.

2. Недостаточная эффективность управляющих организаций, обусловленная неумением готовить и предлагать собственникам помещений перечень услуг и работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества, соответствующий состоянию МКД, и экономически обоснованную (соответствующую техническому состоянию МКД и соразмерную перечню, составу, периодичности и объемам заказанных работ) плату за этот перечень.

3. Присутствует необходимость совершенствования системы отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах, управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями.

4. Предоставление неполной информации при заполнении государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, которая включает в себя общественный контроль.

Для решения имеющихся проблем в программе выделена задача по созданию сбалансированной модели отношений между потребителями и производителями жилищно-коммунальных услуг.

Жилищный фонд муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым представлен многоквартирными домами, общее количество по состоянию на 01.01.2024 год составило 740.

Общая площадь многоквартирного жилищного фонда муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 01.01.2024 составила 3081,26 тыс. м2, в том числе по формам собственности:

- частная – 3003,07 тыс. м2;

- муниципальная – 78,19 тыс. м2.

Жилищный фонд города имеет высокую степень благоустройства и оборудован:

- системами электроснабжения - 100 %;

- системами холодного водоснабжения – 100 %;

- системами водоотведения – 98 %;

- системами теплоснабжения – 98 %;

- системами горячего водоснабжения– 88 %;

-системами газоснабжения – 96 % (за исключением домов с электроплитами).

Рисунок – количество многоквартирных домов, шт.

Основная масса многоквартирных домов – 346 ед. построена в 1971-1995 годы, площадь их составляет 1302,9 тыс. кв. м., что составляет 50 % площади всех многоквартирных домов. В период с 1921 по 1970 годы построено 199 многоквартирных домов площадью 749 тыс. кв. м, что составляет 29 % площади всех многоквартирных домов. До 1920 года построено 9 многоквартирных жилых домов площадью 23 тыс. кв. м, что составляет 1,8 % площади всех многоквартирных домов. После 1995 года построено 138 многоквартирных домов, площадью 530,9 тыс. м2, что составляет 20 % площади всех многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа. Основная жилая застройка представляет собой многоквартирные дома до 5 этажей, общее количество таких многоквартирных домов составляет 543. В основном многоквартирные дома имеют кирпичные, панельные, блочные, монолитные стены.

Серьезную тревогу вызывают эксплуатационные характеристики многоквартирных домов послевоенной постройки и постройки первых массовых серий. По нормам эксплуатации они подлежали модернизации или реконструкции еще в восьмидесятые годы прошлого столетия, однако такие работы не проводились. Преимущественно проводился выборочный капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и внутренних инженерных систем многоквартирных домов. Основные денежные средства при проведении капитального ремонта были направлены на ремонт кровель домов - от 35 % до 45%, внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения - от 15% до 25% лифтов - от 25% до 40%, фасадов – до 25%. В результате состояние домов  из года в год ухудшалось.

В собственности городского округа Евпатория Республики Крым находятся жилые помещения, которые предоставляются гражданам по договорам социального найма или найма жилого помещения муниципального жилищного фонда. Реализация прав граждан на приватизацию жилых помещений муниципального жилищного фонда приводит к ежегодному уменьшению муниципального жилищного фонда на 4-8%. Подобная тенденция характеризуется следующими цифрами:

|  | 2017 год (тыс. кв. м.) | 2018 год (тыс. кв. м.) | 2019 год (тыс. кв. м.) | 2020 год (тыс. кв. м.) | 2021 год (тыс. кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь муниципального жилищного фонда, тыс. кв.м. | 108,2 | 111,5 | 70,61 | 70,61 | 77,41 |

Несмотря на уменьшение муниципального жилищного фонда, он, как и любая недвижимость, требует постоянного обслуживания и содержания в пределах нормативных требований.

Важным вопросом в развитии инфраструктуры города является развитие улично-дорожной сети. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - 267,83 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, не соответствующих нормативным требованиям – 206,47 км (77,1 %) в 2019 году.

Вопрос ремонта и состояния муниципальных автомобильных дорог, улиц и внутриквартальных проездов является одной из основных проблем округа на протяжении последнего десятилетия. Основная причина - стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ.

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР). Фактически данные работы систематически не проводились в среднем более 15 лет.

Таблица. Состояние муниципальных дорог на 01.01.2024 года

| Территория | Общая площадь, тыс.пог.м. | В том числе дороги с износом более 50% |  | В том числе дороги с износом 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, тыс.пог.м. | % | площадь, тыс.пог.м. | % % |
| Улицы и автодороги | 263366 | 81911 | 32,4 | 71805 | 27,07 |
| Внутриквартальные проезды | 12020 | 9074 | 10,78 | 1700 | 19,23 |
| Итого | 275386,00 | 84701,00 | 30,8 | 1407,05 | 28,1 |

В связи с отсутствием работ капитального характера для приведения большей части автодорог в нормативное состояние требуется ежегодное проведение значительных объемов капитального ремонта. Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Недостаточное финансирование дорожной деятельности привело к тому, что около 65.35 % улично-дорожной сети муниципального образования не соответствуют нормативным требованиям, в соответствии с Актом осмотра автомобильных дорог в 2022 году.

На территории городского округа Евпатория Республики Крым наблюдается рост грузовых перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения. Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети приводит к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств, а опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

Доступность и качество транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами повышает мобильность, качество и уровень жизни населения. Достижение данной цели означает удовлетворение в полном объеме растущих потребностей населения в перевозках, а также специальных требований, в частности создание доступной транспортной среды для граждан с ограниченными возможностями:

- обновление автобусов, работающих на маршрутах регулярных перевозок пассажиров, на автобусы среднего и большого класса;

- обновление трамваев, работающих на маршрутах регулярных перевозок пассажиров;

- наличие на маршрутах регулярных перевозок транспортных средств, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения;

- обустройство транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры системами ГЛОНАСС;

- разработка расписаний движения автобусов, обеспечивающих перевозки пассажиров увеличенного пассажиропотока в летний сезон;

- обустройство остановочных пунктов для обеспечения возможности посадки маломобильных групп населения в транспортные средства.

Уличное освещение является частью общей системы благоустройства, основное назначение которого - создание условий безопасного движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время.

По состоянию на 01.01.2023г. система наружного освещения г. Евпатория, поселков Заозерное, Новоозерный и Мирный как составных частей городского округа, включает:

1. Общее количество светильников - 8200 шт, из них:

- по магистральным улицам, улицам и дорогам местного значения– 5600 шт;

- на внутридворовых проездах – 1000 км;

- скверы и парки, набережные – 1600 шт.

2. Общая протяженность линий освещения – 214,61 км, из них:

- протяженность кабельных линий – 33,26 км;

- протяженность воздушных линий – 181,35 км.

3. Общее количество светофорных объектов - 27 ед.

4. Общее количество опор освещения – 1787 шт.

Состояние наружного освещения города и поселков, входящих в состав округа, в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние наружного освещения, безусловно, имеет важное социальное значение.

В настоящее время уровень работающих светильников составляет не менее 95 %, тем не менее, в наружном освещении продолжают использоваться светильники, нормативный срок службы которых превышен, либо они в целом не отвечают современным требованиям. Программой предусмотрено определение основных направлений развития наружного освещения и светофорного хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым, его сроков и мероприятий.

Состояние дел в сфере обращения с отходами в г. Евпатория, как и в Республике Крым, не в полной мере можно охарактеризовать как удовлетворительное. На городском полигоне, находящегося в хозяйственном ведении МУП "Экоград" вес размещенных отходов с момента начала эксплуатации по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 
1 329 899,53 тонн, за 2023 г. вывезено всего 237 898 т. в т.ч: ТКО – 102 741 т.; 5 класс – 135 157 т. от проектной вместимости.

Функции по санитарной очистке города (уборка территорий, очистка урн от мусора, вывоз смета и ТКО от населения, предприятий, организаций) осуществляется муниципальными организациями и частными подрядными организациями:

- МУП "Экоград" - утилизация и захоронение отходов;

- МБУ "Порядок" и подрядные организации в сфере санитарной очистки - санитарная уборка территорий общего пользования.

Для улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования в 2022 году запланирована разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования, содержащая разработку оптимальных маршрутов движения спецавтотранспорта, схему размещения контейнерных площадок для сбора ТКО, предложения по их оптимизации.

Площадь убираемой территории общего пользования в 2022 году – 2 358 388 м2. Площадь ручной уборки в рамках муниципального задания МБУ "Порядок" составляет 538 963 м2.

Департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым заключены контракты с подрядными организациями на оказание услуг по ручной уборке территорий города, которые не были включены в муниципальное задание МБУ "Порядок" (в т.ч. ручная уборка поселковых территорий: пгт. Новоозерное, пгт. Мирный, пгт. Заозерное).

Площадь ручной уборки подрядными организациями в 2022 году составила 
2 145 619 м2.

Дополнительно, в бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2022-2025 годы, предусмотрены денежные средства для охвата всей территории муниципалитета, подлежащей санитарной уборке, показатели по санитарной очистке территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым доведены до нормативных.

Тем не менее, существуют проблемы в сфере обращения с отходами на территории муниципального образования. Интенсивное накопление твердых бытовых отходов происходит особенно в летние месяцы, когда население города увеличивается. Широкое использование полимерных материалов для удовлетворения потребностей населения ведет к постоянному росту их содержания в бытовых отходах. Другие виды отходов размещаются и накапливаются на предприятиях. Повсеместно возникающие в черте города стихийные свалки содержат твердые бытовые, строительные отходы, а иногда и отходы от вредных производств (отходы от колбасных миницехов, шины, ртутные лампы, лекарства, краски и др.). Из-за антропогенной нагрузки сильно страдает от загрязнения полимерными отходами прибрежная зона, территория, прилегающая к озеру Мойнаки, парки и скверы. В транспорте, который осуществляет перевозку отходов на полигон, значительный объем занимают ресурсоценные отходы. Несвоевременное удаление отходов с мест их образования ведет к загрязнению окружающей природной среды.

Для сбора ТКО в курортно-рекреационной зоне и жилой застройке необходимо размещение дополнительных контейнеров, урн и проведение мероприятий по техническому обустройству контейнерных площадок. Контейнерные площадки для сбора отходов в основе своей не соответствуют действующим санитарным нормам и нуждаются в реконструкции либо обустройстве в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Меры по выправлению ситуации уже принимаются, в частности с 2017 года проводится реконструкция контейнерных площадок с установкой их на бетонное основание и ограждение металлическим профилем  цельносварной конструкции. По состоянию на 01.01.2024 г. количество контейнерных площадок, расположенных на территории городского округа Евпатория Республики Крым составляет 288 ед., количество контейнеров – 727 ед.

В настоящее время на городских территориях размещено около 729 урн для сбора случайного мусора, в т.ч. размещенных в 2021 г. – 176 шт. В полном объеме укомплектована урнами курортная зона города. При этом требуемое количество с учетом действующих нормативов только для территорий общего пользования города в целом - 1200 ед., в связи с чем определен дизайн этих архитектурных форм.

Проблемой поддержания санитарного состояния городского округа является образование несанкционированных свалок коммунальных отходов. В 2017 г. на территории муниципального образования было ликвидировано 42 несанкционированных свалки твердых коммунальных отходов, площадь очищенной территории составила 3137 кв.м. В 2021 году ликвидируются, в том числе и несанкционированные свалки сроком образования менее года, которые образуются в результате скопления крупногабаритного и строительного мусора в местах для этого не предназначенных, а также на площадках накопления твердых бытовых отходов и прилегающей к ним территории, в 2021 году общий объем такого мусора составил более 7 000 тонн. В течение 2023 года ликвидировано более 7 209 тонн мусора.

Образование несанкционированных свалок является недопустимым с точки зрения природоохранного законодательства, эти свалки требуют немедленной ликвидации, как и нанесенный их размещением на почвах экологический ущерб.

Проблемой обеспечения должного уровня санитарной очистки является также сложная ситуация с большим количеством беспризорных животных на улицах г. Евпатория, которая на данный момент не решена. Она приводит к болезням и гибели самих животных. Вместе с тем, большое количество беспризорных животных ухудшает санитарно-эпидемиологическое состояние города, приводит к укусам и беспокоящему горожан шуму по ночам. Обеспечение надлежащих условий содержания домашних животных и обращения с ними, регуляция численности беспризорных животных необходимо решать комплексно, используя научно обоснованный подход.

Проблема беспризорных животных, особенно собак, тревожит руководство города, рядовых граждан, экологов, защитников животных. При этом у всех единственная цель - сделать так, чтобы количество беспризорных животных на улицах города уменьшилось, а методы достижения цели не противоречили принципам гуманизма. Относительно масштабов проблемы следует отметить, что популяция беспризорных животных растет с каждым годом.

Вопросы отлова и регулирования численности в городе решаются в русле действующих муниципальных правовых актов и законодательства Республики Крым, предусматривающих применение к безнадзорным животным схемы "отлов – стерилизация- возврат". Тем не менее, работа в данном направлении далека от завершения. Дальнейшего финансирования требует разработка проекта и строительство приюта для животных, место для которого уже определено и выделено. В городе и поселках полностью отсутствуют оборудованные площадки для выгула собак. Проблемой является недостаточное информирование населения и недостаточное воспитание граждан относительно гуманного отношения к животным.

Количество привитых и стерилизованных безнадзорных животных, подвергнутых мероприятиям по урегулированию численности в 2021 году, составляет 425 шт (250 собак и 175 кошек).

В большинстве развитых стран мира регуляция численности животных, которые не содержатся человеком, но находятся в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека, осуществляется методом биостерилизации в пунктах передержки, где животные получают ветеринарную помощь, прививки от бешенства, обрабатываются от паразитов и после всех этих процедур отпускаются в прежние места обитания. В случае опасной болезни или агрессивности животного регуляция численности производится методом эвтаназии. Упомянутые принципы также положены в основу программы.

2. Прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа

Программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым базируется на следующих принципах:

- обеспечение постоянного функционирования и динамического развития сферы жилищно-коммунального хозяйства;

- усовершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством;

- обеспечение доступа всех слоев населения к жилищно-коммунальным услугам, которые отвечают нормативным требованиям;

- внедрение стандартов (норм и нормативов) Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального обслуживания;

- обеспечение эффективного использования денежных, человеческих и материальных ресурсов исполнителей;

- приоритетность инновационного развития в жизнеобеспечении города, содействие научно-техническому прогрессу в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- гласность, общественный контроль и ясность в принятии решений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства органами исполнительной власти и местного самоуправления в соответствии с их полномочиями;

- ответственность муниципальных предприятий и учреждений за эффективное использование муниципального имущества и обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами в соответствии с действующими нормативами;

- создание одинаковых условий для всех субъектов предпринимательской деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе реализации муниципальной программы планируется достигнуть:

1.Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда, продление срока эксплуатации, повышение качества условий жизни граждан.

2. Улучшение жилищных условий нанимателей муниципального жилищного фонда.

3. Повышение качества покрытия дорог и улиц муниципального образования, текущее содержание дорожного покрытия улично-дорожной сети.

4. Создание экологически и санитарно-эпидемиологически безопасных и комфортных условий для жителей и гостей города.

5. Стабилизация и заметное улучшение эпизоотической ситуации, отсутствие угрозы бешенства животных в городе, заметное уменьшение безнадзорных животных в городе.

6. Омоложение и постепенное обновление древесного фонда города.

7. Создание условий отдыха несовершеннолетних на вновь оборудованных детских игровых площадках, повышение уровня безопасности на объектах благоустройства.

Реализация программы позволит повысить показатели качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, которые включают в себя безопасные и благоприятные условия проживания граждан в многоквартирных домах и жилых домах, бесперебойное предоставление услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с санитарными нормами и правилами и другими обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

3.  Описание целей и задач муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым является удовлетворение современных требований к уровню и качеству жилищно-коммунальных услуг.

Выполнение программы предусматривает следующие основные задачи:

1. Создание условий для развития городского хозяйства муниципального образования на основе развития дорожно-транспортной системы.

2. Обеспечение высокого уровня экологического и санитарного состояния города, организация благоустройства и развитие жилищного хозяйства городского округа.

3. Создание сбалансированной модели отношений между потребителями и производителями жилищно-коммунальных услуг.

4. Повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства.

5. Восстановление систем пожаробезопасности.

Для реализации данных задач необходимо выполнить прочие мероприятия, носящие вспомогательный характер по отношению к основным целям программы, а именно – "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым", "Расходы на обеспечение деятельности МБУ "УГХ", Расходы на обеспечение деятельности МБУ "Порядок", "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым".

4.  Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках муниципальной программы "Реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым" реализуется подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым" и подпрограмма 2 "Противопожарная защита жилых домов повышенной этажности городского округа Евпатория Республики Крым".

Целью подпрограммы 1 является повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи:

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов повышение и внедрение энергоэффективных устройств;

- внедрение энергосберегающих технологий и расширение сферы применения альтернативных источников энергии;

- повышение уровня обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения, тепло- и энергоснабжения.

Реализация подпрограммы 1 предусматривает проведение энергоаудита муниципальных объектов, энергетическое обследование жилых домов, установка домовых приборов учета, работы по повышению энергетической эффективности объектов жилого фонда, работы по повышению энергетической эффективности муниципального электротранспорта, внедрение энергосберегающих технологий на объектах ресурсоснабжающих предприятий, ремонт сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения, тепло- и энергоснабжения.

Целью подпрограммы 2 является восстановление систем пожарной безопасности.

Для достижения поставленной цели поставлена задача:

- Создание необходимых условий для повышения пожарной безопасности жилых домов повышенной этажности, сохранности жилищного фонда, безопасного проживания граждан, предупреждения пожаров, гибели и травмирования людей.

Реализация подпрограммы 2 направлена на создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности и защищенности граждан, предупреждения и смягчения последствий пожаров и предусматривает комплектацию пожарных кранов пожарными рукавами и стволами, ремонт насосов повысителей давления, электрооборудования.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на исполнение полномочий и решения вопросов местного значения городского округа Евпатория Республики Крым, определенных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

Исполнение программы позволит достичь:

1. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа.

2. Создание безопасных условий и снижение аварийности на дорогах.

3. Повышение уровня безопасности на объектах благоустройства.

4. Создание условий для отдыха несовершеннолетних на вновь оборудованных детских площадках.

5. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

6. Снижение доли дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП.

7. Повышение безопасности дорожного движения на городских улицах и перекрестках.

8. Улучшение технического состояния многоквартирного жилого фонда, продление срока эксплуатации, повышение качества условий жизни граждан.

9. Сокращение расходов тепловой и электрической энергии на муниципальных объектах.

10. Снижение количества потребления воды.

11. Переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.

12. Улучшение санитарного состояния населенных пунктов, входящих в городской округ.

13. Создание экологически безопасных и комфортных условий для проживания жителей и пребывания гостей города.

14. Стабилизация и заметное улучшение эпизоотической ситуации, санитарно-эпидемического и экологического состояния города, отмечаемые органами ветеринарного, санитарного и экологического контроля.

15. Уменьшение количества особей безнадзорных животных в городе.

16. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

17. Модернизация систем противопожарной защиты с целью повышения их технического уровня и эффективности эксплуатации;

18. Снижение рисков имущественных потерь от возникновения чрезвычайных ситуаций

6. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач муниципальной программы

Для решения задач программы и достижения поставленных целей необходимо выполнение основных мероприятий:

1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Повышение транспортной мобильности населения и доступности транспортных услуг, в том числе для социально защищаемых групп.

3. Приобретение транспортных средств в муниципальную собственность для обеспечения муниципальных нужд.

4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации.

5. Создание экологически безопасных и комфортных условий городской среды.

6.  Организация благоустройства городского округа.

7.  Повышение безопасности эксплуатации многоквартирного жилищного фонда.

8. Содержание и развитие сети наружного освещения муниципального образования.

9. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.

10. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений.

11. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым.

12. Развитие общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

13. Предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию «Трамвайное управление им.И.А.Пятецкого» городского округа Евпатория Республика Крым.

14. Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов и внедрение энергоэффективных устройств.

15.. Внедрение энергосберегающих технологий и расширение сферы применения альтернативных источников энергии.

16. Повышение уровня обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения, тепло- и энергоснабжения.

17. Комплектация пожарных кранов пожарными рукавами и стволами, ремонт насосов повысителей давления, электрооборудования.

Мероприятиями по содержанию, ремонту и развитию дорожного хозяйства являются:

- инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог, разработка схемы организации дорожного движения;

- организация остановочных пунктов общественного транспорта, приобретение автопавильонов остановочных пунктов;

- приобретение техники для эффективного выполнения работ по текущему содержанию и ремонту дорожного покрытия дорог местного значения;

- капитальный ремонт, ремонт (текущий ремонт), содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (в т.ч. экспертиза, проектно-сметная документация);

- организация регулярных перевозок транспортом общего пользования.

Для обустройства пешеходных переходов необходимо проведение комплекса работ, а именно:

- обустройство пешеходных ограждений;

- горизонтальная разметка пешеходных переходов;

- организация искусственного освещения пешеходных переходов;

- монтаж дорожных знаков;

- установка светофоров Т-7 для предупреждения водителей о приближении к пешеходному переходу;

- проектирование и строительство искусственных дорожных неровностей.

Для решения задач по обеспечению санитарного содержания городских территорий запланированы:

- организация уборки улиц;

- организация систематической очистки урн;

- капитальный и текущий ремонт контейнерных площадок;

- приобретение необходимой техники для санитарной очистки с целью повышения эффективности уборки;

- разработка схемы санитарной очистки муниципального образования;

- противоэпидемиологические мероприятия;

- организация проведения работ по содержанию городских кладбищ.

Программой предусмотрены следующие мероприятия по организации обращения с животными:

- выполнение мероприятий по отлову, карантинированию, эвтаназии и утилизации трупов животных, стерилизации, послеоперационному уходу и возвращению животных в привычную среду обитания;

- разработка и внедрение системы учета и идентификации бездомных и домашних животных;

- проведение разъяснительной работы с населением в сфере гуманного обращения с животными.

Мероприятиями по благоустройству городских территорий предусмотрено:

- проведение работ по уходу и содержанию объектов и элементов благоустройства;

- капитальный ремонт скверов, парков;

- содержание зеленых насаждений;

- приобретение элементов и обустройство объектов благоустройства;

- проведение работ по кадастрированию и паспортизации объектов благоустройства.

Одной из реализуемых задач является приведение муниципального жилищного фонда в надлежащее санитарное и техническое состояние, обеспечение нормальных условий жизни проживающих в нем граждан. К планируемым мероприятиям в этом направлении относятся:

- проведение сбора и анализа информации специалистами отдела эксплуатации жилого фонда департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым с целью формирования оперативной и прогнозной информации;

- проведение необходимых расчётов с целью восстановления, рационального использования и обеспечения сохранности муниципального жилищного фонда;

- обеспечение соответствия жилых помещений муниципального жилого фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Необходимо обеспечить социальные гарантии в области жилищных прав гражданам, проживающим в жилых домах, общежитиях, признанных аварийными или подлежащими сносу, реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. С этой целью Программой предусмотрено мероприятие "Проведение капитального ремонта общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве общежитий, на территории Республики Крым".

Реализация мероприятий по организации обслуживания объектов наружного освещения городских территорий позволит:

- уменьшить количество правонарушений, бытового травматизма на неосвещенных участках жилых зон и общегородских территорий;

- повысить безопасность дорожного движения на освещенных городских улицах и перекрестках.

Реализация мероприятия по развитию общественного контроля позволит повысить ответственность и активность участия граждан в вопросах содержания общего имущества и потребления коммунальных услуг.

Реализация мероприятий по комплектации пожарных кранов пожарными рукавами и стволами, ремонт насосов повысителей давления, электрооборудования обеспечит необходимые условия для повышения пожарной безопасности и защищенности граждан, предупреждения и смягчения последствий пожаров.

Перечень основных мероприятий, предусмотренных программой, представлен в приложении 2 к программе.

7. Информация об участии организаций в реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым вправе по согласованию с участниками муниципальной программы принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом путем внесения изменений в соответствующие правовые акты администрации города Евпатории.  Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми актами Евпаторийского городского совета, администрации города Евпатории.

Участниками реализации муниципальной программы являются: МУП "Экоград"; МБУ "Порядок", МБУ "УГХ", МУП "Трамвайное управление им. Пятецкого", МУП "МО Комбинат благоустройства", МУП  "МИР", МУП УК "Уют", ООО "УК "Престиж", ООО "Единое домоуправление", ООО "УК "Черноморец-Юг".

Участники муниципальной программы:

- оказывают содействие ответственному исполнителю и соисполнителям в реализации муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Управление ходом реализации программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым в рамках наделенных полномочий:

- проведение процедур размещения муниципальных заказов на выполнение работ;

- заключение муниципальных контрактов;

- контроль за выполнением муниципальных контрактов;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

- подготовку отчетов о реализации программы.

Проведение процедуры размещения муниципальных заказов по программе осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8. Сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 1 этап в период с 2021 по 2026г.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования программы составляет 5 344 117,89781 тыс. рублей.

Расчет стоимости работ выполнен с применением цен объектов-аналогов, рассчитанных в ценах прошлого и текущего года, расчетно-сметным методом, мониторингом цен.

Перечень мероприятий муниципальной программы с источниками и объемами финансирования представлены в приложении № 3.

10. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием показателей выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы.

Методика оценки эффективности программы (далее - методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации программы в целом, как результативности программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

СРм=Мв/М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий программы;

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ,

где:

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССузобщ,

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий по программе;

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДпз = ЗПф/ЗПп,

где:

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое н конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы.

2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

СРп= ∑СДпз/N,

где:

СРп - степень реализации программы;

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы.

V. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп=СРп*Эис,

где:

ЭРп – эффективность реализации программы;

СРп – степень реализации программы;

Эис - – эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения согласно таблице:

| Численное значение | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| ЭРп>0,9 | высокая |
| 0,75<ЭРп<0,9 | средняя |
| 0,6<ЭРп<0,75 | удовлетворительная |
| ЭРп<0,6 | неудовлетворительная |

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы представлена в таблице.

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Расчет значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отремонтированная площадь дорожного покрытия улично-дорожной сети | тыс.м2 | Определяется на основании сметной документации, актов выполненных работ. |
| 2 | Протяженность профилированных (грейдированных) дорог | км | Натуральный показатель, определяется на основании Актов приема-передачи. |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | Расчет по формуле, данные статистического наблюдения Формы №3-ДГ(мо): Q = х 100 % где Q - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - протяженность автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям; - общая протяженность автомобильных дорог. |
| 4 | Количество приобретенных трамвайных вагонов в рамках соглашения с Правительством Москвы. | шт. | Натуральный показатель, определяется на основании Актов приема-передачи. |
| 5 | Площадь убираемой территории общего пользования муниципального образования | тыс.м2 | Натуральный показатель, определяется на основании графиков уборки и актов выполненных работ. |
| 6 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципального образования | тонн | Натуральный показатель. Определяется на основании сметной документации, актов выполненных работ. |
| 7 | Количество безнадзорных животных, подвергнутых мероприятиям по регулированию численности | особей | Натуральный показатель, расчет не требуется. |
|  | Количество отремонтированных объектов благоустройства | шт | Натуральный показатель, расчет не требуется. |
| 8 | Количество отремонтированных общежитий | штшт | Натуральный показатель, расчет не требуется. |
| 9 | Процент оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части помещений муниципального жилого фонда | процентов | Расчет по формуле: Q = х 100 % где Q - процент оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части помещений муниципального жилого фонда; - объем оплаченных взносов на капитальный ремонт; - объем взносов на капитальный ремонт в части помещений муниципального жилого фонда. |
| 10 | Удельный вес освещенных внутригородских улиц | процентов | Расчет по формуле: Q = х 100 % где Q - удельный вес освещенных внутригородских улиц; - протяженность освещенных улиц; - общая протяженность улиц. |
| 11 | Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг жилищно-коммунального хозяйства | процентов | Расчет по формуле: Q = х 100 %, где Q - уровень удовлетворенности граждан качеством услуг ЖКХ; - количество удовлетворенных граждан качеством услуг ЖКХ; -количество опрошенных граждан, всего. |
| 12 | Количество приобретенной коммунальной (специализированной) техники | шт. | Натуральный показатель, определяется на основании Актов приема-передачи. |

ПОДПРОГРАММА 1

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым"

| Наименование муниципальной подпрограммы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатория Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной подпрограммы | МУП "ЭКОГРАД"; МБУ "Порядок"; МУП "МО "Комбинат благоустройства"; МУП УК "Уют"; МУП "МИР"; МУП "Трамвайное управление им. Пятецкого" |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Нет |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | - повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов и внедрение энергоэффективных устройств; - Внедрение энергосберегающих технологий и расширение сферы применения альтернативных источников энергии; - Повышение уровня обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения, тепло- и энергоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - количество энергетических паспортов муниципальных объектов и объектов жилого фонда; - количество установленных приборов учета; - протяженность отремонтированных сетей. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап – 2021-2026 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего | 84477,54700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 84477,54700 | 0,00000 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Республики Крым | 80253,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80253,67000 | 0,00000 |
| Муниципальный бюджет | 4223,87700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4223,87700 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | -совершенствование инженерной системы города; - сокращение расходов тепловой и электрической энергии на муниципальных объектах; - экономия потребления воды; - переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. - модернизация инженерных сетей с целью повышения их технического состояния и эффективности эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

Муниципальное образование городской округ Евпатория Республики Крым включает в себя следующие населенные пункты:

- город Евпатория;

- поселок Заозерное;

- поселок Новоозерное;

- поселок Мирный.

Общая площадь 65,3272 кв.км. Число проживающих граждан на 01.01.2023 г. составляет 120314 чел.

Основой экономики муниципального образования является рекреационная сфера. Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляется от 28 котельных и 23 центральных тепловых пунктов филиала ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Евпатории.

Выработка тепловой энергии осуществляется на природном газе.

Основным источником обеспечения объектов города электрической энергией являются 2 ввода Евпаторийских ВЭС ГУП РК "Крымэнерго", собственная генерация электроэнергии отсутствует. В муниципальном образовании имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и предприятия (далее – муниципальные объекты), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией города Евпатории Республики Крым политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На январь 2020 года перечень муниципальных объектов включал 93 объекта с охватываемой площадью 177 тыс.м2. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет 268634198 кВт*ч электроэнергии и 195966,7 Гкал тепловой энергии.

Муниципальные объекты находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений и предприятий.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, текущей экономической ситуации, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов на муниципальных объектах.

Муниципальными объектами с наибольшим удельным энергопотреблением (на 1 кв.м.) в 2020 году традиционно являются объекты образования.

На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым проводились энергетические обследования (энергоаудит) отдельных муниципальных объектов.

Основными недостатками, выявленными при проведении энергетических обследований, являются:

- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

- недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию объекта, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

- отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергиив тепловых узлах управления.

В результате, на муниципальных объектах наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов.

Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

На многих объектах сохраняется устаревшая система освещения, что приводит к большому расходу электроэнергии.

| Наименование | Количество установленных приборов учета, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии | холодной воды | горячей воды |
| Всего установлено в учреждениях бюджетной сферы | 47 | 97 | 8 |
| в том числе: |  |  |  |
| на объектах сферы образования | 37 | 40 | - |
| на объектах сферы культуры | 2 | 26 | - |
| на объектах сферы соц. защиты | - | 4 | 1 |
| на прочих объектах бюджетной сферы | 8 | 27 | 7 |

Таблица 1 . Оснащенность приборами учета объектов социальной сферы

- Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений превышают сумму 136,9 млн. руб. в год.

- При этом, примерно 20 процентов этих затрат являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных объектов выходит на первый план является необходимость:

- снижения расходов бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.

В муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях.

При этом предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 10 процентов.

В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учёта влияния данных работ по энергопотреблению.

По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг на муниципальных объектах не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения.

Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал объектов, в большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременному выходу оборудования из строя.

Процесс энергосбережения в муниципалитете можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 7-10 лет в зависимости от типа и объёма объекта. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных объектов необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности на муниципальных объектах должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

2. Прогноз развития сферы энергетического хозяйства городского округа Евпатория

Проведение энергоаудита муниципальных объектов, включаемых в подпрограмму, предусматривает детальное обследование муниципальных объектов с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации.

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр объектов и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных по всем муниципальным объектам.

Информационная база охватывает объекты, являющиеся собственностью муниципального образования. Она содержит информацию о потреблении по основным целевым группам (образование, здравоохранение, культура, спорт, административный сектор), по объектам, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета муниципалитета. Информация подразделяется на две группы данных:

- начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и  энергоснабжение;

- переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления  энергии в зависимости от  периода времени, используемых технологий.

База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, предоставленной структурными подразделениями администрации муниципального образования. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации о всех объектах.

Стандартные отчеты охватывают:

- описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках теплоснабжения здания);

- список объектов (разделяются на сектора, целевые группы);

- объекты и пользователи (объединяются по целевым группам и в целом);

- суммарные расходы (потребление энергии в МВтч и стоимости для временных периодов отобранного года, квартала и целевой группы);

- диаграмма суммарных расходов (диаграмма потребления энергии и энергозатрат в выбранном году);

- потребление энергии объектами в МВтч по годам (краткий обзор потребления энергии по отобранным объектам в МВтч в течение всех введенных  в базу лет);

- удельные расходы (полное потребление объектами энергии в МВтч, удельное потребление в кВтч/м2 и стоимость  платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года);

- тип теплоснабжения и потребления (полный обзор типов отопления и источников теплоснабжения в зданиях, разделённый по целевым группам).

- Специализированные отчеты охватывают следующую информацию об объектах:

- дата постройки;

- удельные расходы на отопление;

- по режиму эксплуатации здания (список объектов с указанным циклом эксплуатации – весь год или сезонный (лето или зима);

- по виду технической системы (список объектов, выбранных по типу технических систем (отопление, вентиляция и т.д.);

- работа, проводимая на объектах по повышению энергоэффективности (список объектов с продолжающимся или законченным выполнением мероприятий по энергоэффективности, с описанием энергосберегающих мероприятий).

Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергоаудита и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования.

Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет реализуются в первоочередном порядке.

Отбор организаций для осуществления энергоаудита производится на конкурсной основе.

Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных объектов.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение на муниципальных объектах следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов и др.

Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии на муниципальных объектах.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление на объектах снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.

Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что он не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации объекта. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления.

3. Описание целей и задач муниципальной подпрограммы

Основной целью муниципальной подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым" является повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства.

Выполнение подпрограммы предусматривает следующие основные задачи:

- Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов и внедрение энергоэффективных устройств;

- Внедрение энергосберегающих технологий и расширение сферы применения альтернативных источников энергии.

- Повышение уровня обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения, тепло- и энергоснабжения

- Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

- Увеличение количества установленных приборов учета в 1,2 раза.

- Совершенствование инженерной системы города.

- Сокращение расходов тепловой и электрической энергии на муниципальных объектах.

- Экономия потребления воды.

- Переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса

- Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

- Повышение уровня обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения, тепло- и энергоснабжения.

- Характеристика основных мероприятий в сфере реализации подпрограммы.

В ходе реализации подпрограммы необходимо выполнить следующее: проведение энергоаудита муниципальных объектов, энергетическое обследование жилых домов, установка домовых приборов учета, работы по повышению энергетической эффективности объектов жилого фонда, работы по повышению энергетической эффективности муниципального электротранспорта, внедрение энергосберегающих технологий на объектах ресурсоснабжающих предприятий.

Для решения задач программы и достижения поставленных целей необходимо выполнение основных мероприятий.

Перечень мероприятий, предусмотренных подпрограммой, представлен в приложении 2 к муниципальной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым

- Информация об участии организаций в реализации подпрограммы.

Участниками в реализации муниципальной подпрограммы являются: МУП "ЭКОГРАД"; МБУ "Порядок"; МУП "МО "Комбинат благоустройства"; МУП УК "Уют"; МУП  "МИР"; МУП "Трамвайное управление им. Пятецкого"

Участники муниципальной подпрограммы:

- оказывают содействие ответственному исполнителю и соисполнителям в реализации муниципальной подпрограммы, в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной подпрограммы и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Управление ходом реализации подпрограммы осуществляет департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым в рамках наделенных полномочий:

- проведение процедур размещения муниципальных заказов на выполнение работ;

- заключение муниципальных контрактов;

- контроль за выполнением муниципальных контрактов;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

- подготовку отчетов о реализации программы.

Проведение процедуры размещения муниципальных заказов по программе осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в 1 этап в период с 2021 по 2026 г.

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

В бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрено финансирование подпрограммы, в размере 84477,54700 тыс.рублей.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы "Реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым".

Методика расчета значений показателей (индикаторов) эффективности муниципальной подпрограммы представлена в таблице.

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Расчет значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество энергетических паспортов муниципальных объектов и объектов жилого фонда | шт | Натуральный показатель |
| 2 | Количество установленных приборов учета | шт | Натуральный показатель |
| 3 | Протяженность отремонтированных сетей | м2 | Определяется на основании сметной документации, актов выполненных работ. |

ПОДПРОГРАММА 2

"Противопожарная защита жилых домов повышенной этажности городского округа Евпатория Республики Крым"

| 1. Наименование муниципальной подпрограммы | "Противопожарная защита жилых домов повышенной этажности городского округа Евпатория на" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатория Республики Крым |  |  |  |  |  |
| 3. Соисполнители муниципальной подпрограммы | Нет |  |  |  |  |  |
| 4. Участники муниципальной подпрограммы | МУП УК "Уют"; ООО "УК "Престиж"; ООО "Единое домоуправление"; ООО "УК "Черноморец-Юг"; |  |  |  |  |  |
| 5. Перечень подпрограмм | Нет |  |  |  |  |  |
| 6. Цель подпрограммы | Восстановление систем пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |
| 7. Задачи подпрограммы | 1. Создание необходимых условий для повышения пожарной безопасности жилых домов повышенной этажности, сохранности жилищного фонда, безопасного проживания граждан, предупреждения пожаров, гибели и травмирования людей. |  |  |  |  |  |
| 8. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля МКД повышенной этажности, в которых требуется восстановление системы пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 9. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Программа реализуется в один этап – 2022-2026гг. |  |  |  |  |  |
| 10. Объем и источники финансирования подпрограммы , в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджетов субъектов РФ | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Республики Крым | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета городского округа | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 11. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - модернизация систем противопожарной защиты с целью повышения их технического уровня и эффективности эксплуатации; - снижение рисков имущественных потерь от возникновения чрезвычайных ситуаций; |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В настоящее время в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым состояние пожарной безопасности многоквартирных домов повышенной этажности вызывает серьёзные опасения, учитывая изношенное состояние несущих конструкций и инженерной инфраструктуры жилых зданий, отсутствие капитального ремонта и средств на его проведение.

Сложившееся положение в городском округе Евпатория обусловлено комплексом проблем материально-технического характера, накапливающихся годами и до настоящего времени не получившим должного решения.

На протяжении многих лет на ремонт и содержание противопожарных систем жилых домов повышенной этажности не выделялись денежные средства, что не могло не привести к нарушениям Правил пожарной безопасности при эксплуатации жилых домов повышенной этажности, представляющим непосредственную угрозу жизни людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в городском округе Евпатория Республики Крым насчитывается 6 многоквартирных домов повышенной этажности и во всех требуется восстановление систем пожарной безопасности.

Решение вышеуказанных проблем программным методом позволит избежать пожаров со значительными материальными потерями и гибель людей. Принимая во внимание данные нарушения, разработана подпрограмма "Противопожарная защита жилых домов повышенной этажности".

Управляющие организации городского округа Евпатория Республики Крым, из-за отсутствия должного финансирования не имеют возможности выполнить требуемый ремонт и качественное обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы подпора воздуха и дымоудаления с поэтажных площадок жилых домов, произвести установку светильников эвакуационного освещения в незадымляемых лестничных клетках, произвести комплектацию пожарных кранов на внутреннем противопожарном водопроводе и другие работы.

Понятия и термины используются в значении, указанном в Федеральном законе от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (в действующей редакции).

- Прогноз развития сферы

Реализация программы направлена на создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности и защищенности граждан, предупреждения и смягчения последствий пожаров. Для выполнения муниципальной программы планируется осуществить целый комплекс мероприятий согласно приложениям.

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр объектов и выявление реальной возможности реализовать комплекс мероприятий, направленных на восстановление системы пожарной безопасности домов повышенной этажности. Программные мероприятия будут способствовать повышению уровня пожарной безопасности граждан и их имущества от пожаров, активизации работы жилищно-коммунальных организаций по укреплению противопожарной защиты жилищного фонда.

Социальный эффект - снижение количества пожаров по причине высокого износа электрооборудования, систем обнаружения и тушения пожаров, повышение качества обслуживания этого оборудования.

Экономический эффект - экономия финансовых средств за счет снижения количества пожаров, дополнительных затрат на устранение и ремонт жилых помещений после пожара, восстановление работоспособности оборудования для обеспечения пожарной безопасности.

- Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью программы является восстановление систем пожарной безопасности.

Выполнение программы предусматривает задачу - создание необходимых условий для повышения пожарной безопасности жилых домов повышенной этажности, сохранности жилищного фонда, безопасного проживания граждан, предупреждения пожаров, гибели и травмирования людей.

Реализация задачи позволит эффективно бороться с пожарами, повысить уровень пожарной безопасности жилых домов.

- 4. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

- Модернизация систем противопожарной защиты с целью повышения их технического уровня и эффективности эксплуатации;

- Снижение рисков имущественных потерь от возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Характеристика основных мероприятий, сфере реализации

муниципальной подпрограммы

Система программных мероприятий направлена на создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности и защищенности граждан, предупреждения и смягчения последствий пожаров.

Программные мероприятия будут способствовать повышению уровня пожарной безопасности граждан и их имущества от пожаров, активизации работы жилищно-коммунальных организаций по укреплению противопожарной защиты жилищного фонда.

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается выполнение мероприятий по комплектации пожарных кранов пожарными рукавами и стволами, ремонт насосов повысителей давления, электрооборудования.

6. Информация об участии организаций в реализации муниципальной подпрограмме

Участниками в реализации муниципальной подпрограммы являются:

МУП "Управком "Уют"; ООО "УК "Престиж"; ООО "Единое домоуправление"; ООО "УК "Черноморец-Юг".

Участники муниципальной программы:

- оказывают содействие ответственному исполнителю и соисполнителям в реализации муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Управление ходом реализации программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым в рамках наделенных полномочий:

- проведение процедур размещения муниципальных заказов на выполнение работ;

- заключение муниципальных контрактов;

- контроль за выполнением муниципальных контрактов;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

- подготовку отчетов о реализации программы.

Проведение процедуры размещения муниципальных заказов по программе осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 1 этап в период с 2022 по 2026 гг.

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы

В бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрено финансирование подпрограммы.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы "Реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым".

Методика расчета значений показателей (индикаторов) эффективности муниципальной подпрограммы представлена в таблице.

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Расчет значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доля МКД повышенной этажности, в которых требуется восстановление систем пожарной безопасности | % | Расчет по формуле: Q = х 100 % где Q - доля МКД повышенной этажности, в которых требуется восстановление систем пожарной безопасности; - количество МКД повышенной этажности, в которых необходимо восстановление системы пожарной безопасности; - общее количество МКД повышенной этажности в МО ГО Евпатория. |

Приложение № 1

к муниципальной программе

реформирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства городского

округа Евпатория Республики Крым

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значения показателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019г. | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | 2025г. |  | 2026г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| 1 | Создание условий для развития городского хозяйства муниципального образования на основе развития дорожно-транспортной системы. | Отремонтированная площадь дорожного покрытия улично-дорожной сети | тыс.м2 | 45,22513 | 46,507 | 17,690 | 37,308 | 38,100 | 41,100 |  | 40,200 |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность профилированных (грейдированных) дорог | км | - | - | - | 43,360 | 43,160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 77,1 | 74,06 | 71,23 | 65,35 | 59,47 | 53,59 |  | 50,17 |  |  |  |  |
|  |  | Количество приобретенных трамвайных вагонов , в рамках соглашения с Правительством Москвы | шт. | - | - | 27 | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение высокого уровня экологического и санитарного состояния города, организация благоустройства и развитие жилищного хозяйства. | Площадь убираемой территории общего пользования муниципального образования | тыс.м2 | 1898,16305 | 1876,491 | 1876,49100 | - 72196,10735 | 65176,21235 | 65176,21235 |  | 65176,21235 |  |  |  |  |
|  |  | Объем ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципального образования | тонн | - | - | 11207,147 | 20266,752 | 29770, 545 | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Количество безнадзорных животных, подвергнутых мероприятиям по регулированию численности | особей | 636 | 290 | 304 | 268 | 286 | 286 |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Количество отремонтированных объектов благоустройства | шт. | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Количество отремонтированных общежитий | шт. | 1 | - | - | - | 2 | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Процент оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части помещений муниципального жилого фонда | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес освещенных внутригородских улиц | процентов | 98,0 | 99,0 | 87,70 | 90,70 | 93,70 | 96,70 |  | 96,70 |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | Количество приобретенной коммунальной (специализированной) техники. | ед. | - | - | - | 6 | 3 | - |  | - |  |  |  |  |
| 3 | Создание сбалансированной модели отношений между потребителями и производителями жилищно-коммунальных услуг | Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг ЖКХ | процентов | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов и внедрение энергоэффективных устройств. | Количество установленных приборов учета | шт. | 388 | 514 | 257 | 257 | 257 | 257 |  | 257 |  |  |  |  |
| 2 | Внедрение энергосберегающих технологий и расширение сферы применения альтернативных источников энергии. | Количество энергетических паспортов муниципальных объектов и объектов жилого фонда | шт. | 78 | 430 | 464 | 464 | 464 | 464 |  | 464 |  |  |  |  |
| 3 | Повышение уровня обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения, тепло- и энергосбережения | Протяженность отремонтированных сетей | км. | - | - | - | - | - | - |  | 5,426 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Противопожарная защита жилых домов повышенной этажности городского округа Евпатория Республики Крым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание необходимых условий для повышения пожарной безопасности жилых домов повышенной этажности, сохранности жилищного фонда, безопасного проживания граждан, предупреждения пожаров, гибели и травмирования людей. | Доля МКД повышенной этажности в которых требуется восстановление системы пожарной безопасности | % | - | - | 100,0 | 80,0 | 60,0 | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе реформирования и развития

жилищно-коммунального хозяйства

городского округа Евпатория Республики Крым

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы/ основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | оконча-ние |  |  |
| 1 | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент городского хозяйства администрации | 2021 | 2025 | Организация безопасного движения на территории городского округа. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | Ухудшение эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети. Сохранение неудовлетворительных дорожных условий как основного фактора способствующего ДТП. |
| 2 | Повышение транспортной мобильности населения и доступности транспортных услуг, в том числе для социально защищаемых групп | Департамент городского хозяйства администрации | 2021 | 2023 | Доступность и качество транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами повышает мобильность, качество и уровень жизни населения. Достижение данной цели означает удовлетворение в полном объеме растущих потребностей населения в перевозках, а также специальных требований, в частности создание доступной транспортной среды для граждан с ограниченными возможностями | Ухудшение качества пассажирских перевозок, увеличение времени пассажиров в пути. Снижается возможность в транспортном обеспечении и доступность к объектам транспортной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими возможностями |
| 3 | Приобретение транспортных средств в муниципальную собственность для обеспечения муниципальных нужд | Департамент городского хозяйства администрации | 2021 | 2023 | Обновление подвижного состава транспортной системы города позволит частично решить проблему износа транспортной инфраструктуры города. | Ухудшение состояния трамвайной инфраструктуры города. |
| 4 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | Отдел городского строительства администрации | 2021 | 2021 | Развитие транспортной инфраструктуры города. Оптимизация движения транспорта. | Отсутствие развития дорожной инфраструктуры города, трудности транспортного движения в условиях роста количества автомобилей. |
| 5 | Создание экологически безопасных и комфортных условий городской среды | Департамент городского хозяйства администрации | 2021 | 2025 | Улучшение санитарного состояния населенных пунктов, входящих в городской округ. Создание экологически безопасных и комфортных условий для проживания жителей и пребывания гостей города. Стабилизация и заметное улучшение эпизоотической ситуации, санитарно-эпидемического и экологического состояния города, отмечаемое органами ветеринарного, санитарного и экологического контроля. Отсутствие угрозы бешенства животных в городе. Заметное уменьшение количества безнадзорных животных в городе. | Ухудшение экологического состояния территории городского округа в части удаления отходов и обеспечения санитарного порядка. Наличие постоянной угрозы эпизоотии животных (вспышки бешенства) в городе и поселках. |
| 6 | Организация благоустройства городского округа | Департамент городского хозяйства администрации | 2021 | 2025 | Повышение привлекательности территории города и объектов благоустройства. Повышение уровня безопасности на объектах благоустройства. Организация отдыха несовершеннолетних на вновь обустроенных детских площадках. Омоложение и постепенная замена старого древесного фонда города. | Ухудшение качества благоустройства города, ухудшение технического состояния малых архитектурных форм. Ухудшение состояния зеленых насаждений. |
| 7 | Повышение безопасности эксплуатации многоквартирного жилищного фонда | Департамент городского хозяйства администрации | 2021 | 2025 | Улучшение технического состояния многоквартирного жилого фонда, продление срока эксплуатации, повышение качества условий жизни граждан. Улучшение жилищных условий нанимателей муниципального жилищного фонда. Организация управления объектами жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | Ухудшение технического и эксплуатационного состояния жилого фонда. |
| 8 | Содержание и развитие сети наружного освещения муниципального образования | Департамент городского хозяйства администрации | 2021 | 2025 | Повышение жизненного уровня населения путем удовлетворения спроса на безопасные условия жизни – уменьшение количества правонарушений, бытового травматизма на неосвещенных участках жилых зон и общегородских территорий. Повышение безопасности дорожного движения на освещенных городских улицах и перекрестках. | Рост количества правонарушений и бытового травматизма на территориях общего пользования и придомовых территориях |
| 9 | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым | Департамент городского хозяйства администрации | 2021 | 2025 | Материальное и техническое обеспечение деятельности департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, а так же расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении департамента, которые являются участниками муниципальной программы, необходимо для достижения поставленных целей и задач. | Невозможность реализации муниципальной программы. |
| 10 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений | ДГХА, МБУ "Порядок", МБУ "УГХ" | 2021 | 2025 |  |  |
| 11 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым | Департамент городского хозяйства администрации | 2021 | 2025 | Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющих право на внеочередное обеспечение в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Крым. | Невыполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющих право на внеочередное обеспечение в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Крым. |
| 12 | Развитие общественного контроля с сфере жилищно-коммунального хозяйства | Департамент городского хозяйства администрации | 2021 | 2025 | Активное участие и компетентность собственников помещений МКД в вопросах содержания общего имущества и потребления коммунальных услуг. | Пассивность и некомпетентность собственников помещений МКД в вопросах содержания общего имущества и потребления коммунальных услуг. |
| 13 | Предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию "Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого" городского округа Евпатория Республики Крым | ДГХА , МУП "ТУ им. И.А. Пятецкого" | 2021 | 2022 | Один из механизмов реализации социальной помощи населению (льготного проезда) является возмещение недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу. | Невозможность реализации механизма социальной помощи (льготного проезда). |
| Подпрограмма 1"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов и внедрение энергоэффективных устройств | ДГХА, МУП УК "Уют"; МУП "МИР"; МУП "Трамвайное управление им. Пятецкого" | 2021 | 2025 | Эффективная и безопасная эксплуатация многоквартирных жилых домов. Организация управления многоквартирных жилых домов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | Увеличение на 20% на оплату коммунальных услуг. Перерасход ресурсов электроэнергии, тепловой энергии воды от необходимого количества. Повышенный расход электроэнергии муниципальным электротранспортом, увеличения платы за проезд в муниципальном электро-транспорте. |
| 2. | Внедрение энергосберегающих технологий и расширение сферы применения альтернативных источников энергии | ДГХА, МУП "ЭКОГРАД"; МБУ "Порядок"; МУП "МО "Комбинат благоустройства"; МУП УК "Уют"; МУП "МИР"; МУП "Трамвайное управление им. Пятецкого" | 2021 | 2025 | Эффективная и безопасная эксплуатация муниципальных зданий гражданского назначения, многоквартирных жилых домов. Организация управления объектами гражданского назначения и многоквартирных жилых домов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | Ухудшение технического и эксплуатационного состояния муниципальных объектов. Ухудшение технического и эксплуатационного состояния многоквартирных жилых домов. |
| 3 | Повышение уровня обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения, тепло- и энергоснабжения | ОГС | 2023 | 2025 | Модернизация инженерных сетей с целью повышения их технического состояния и эффективности эксплуатации. | Изношенность сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, тепло- и энергоснабжения. |
| Подпрограмма 2 "Противопожарная защита жилых домов повышенной этажности городского округа Евпатория Республики Крым" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплектация пожарных кранов пожарными рукавами и стволами, ремонт насосов повысителей давления, электрооборудования. | ДГХА, МУП УК "Уют"; ООО "УК "Престиж"; ООО "Единое домоуправление"; ООО "УК "Черноморец-Юг"; | 2022 | 2025 | Модернизация систем противопожарной защиты с целью повышения их технического уровня и эффективности эксплуатации | Увеличение рисков имущественных потерь от возникновения чрезвычайных ситуаций. |