|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации города Евпатории Республики Крым от _____________№________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым» |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий |  | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 322881,37965 | 85309,08876 | 57372,17985 | 53780,13552 | 52252,14552 | 73877,83000 | 145,00000 | 145,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 89415,60200 | 33056,21000 | 251,14200 | 0,00000 | 0,00000 | 56108,25000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 32103,24300 | 1500,00000 | 10389,69300 | 1853,80000 | 15000,00000 | 3359,75000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 31268,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 18000,00000 | 6900,90000 | 6368,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 170093,63465 | 50752,87876 | 46731,34485 | 33926,33552 | 30351,24552 | 8041,83000 | 145,00000 | 145,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым | 2018-2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 74564,01535 | 39281,72588 | 4007,01510 | 18000,00000 | 6900,90000 | 6374,37437 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 32761,85000 | 32761,85000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 1500,00000 | 1500,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 31268,90000 |  |  | 18000,00000 | 6900,90000 | 6368,00000 |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 9033,26535 | 5019,87588 | 4007,01510 |  | 0,00000 | 6,37437 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство территорий за счёт средств, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 56675,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56675,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 56108,25000 |  |  |  |  | 56108,25000 |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 566,75000 |  |  |  |  | 566,75000 |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительный контроль и технический надзор по благоустройству дворовых территорий | 2018-2019, 2021,2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 1240,60708 | 497,53212 | 435,11933 | 0,00000 | 138,00000 | 169,95563 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 545,50200 | 294,36000 | 251,14200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 13,21800 |  | 13,21800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 681,88708 | 203,17212 | 170,75933 |  | 138,00000 | 169,95563 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий, проведение экспертиз проектно-сметной документации | 2020-2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 19167,60552 | 0,00000 | 0,00000 | 250,00000 | 15977,60552 | 2940,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 17793,00000 |  |  |  | 15000,00000 | 2793,00000 |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 1374,60552 |  |  | 250,00000 | 977,60552 | 147,00000 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Благоустройство придомовых территорий и ремонт детских игровых площадок на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым | 2018, 2020-2021 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 31121,88857 | 16379,82015 | 0,00000 | 1951,36842 | 12790,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 1853,80000 |  |  | 1853,80000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 29268,08857 | 16379,82015 |  | 97,56842 | 12790,70000 |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Поставка, монтаж и установка оборудования дворовых территорий и детских игровых площадок | 2018-2020 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 33991,43855 | 4426,91400 | 13915,91055 | 15648,61400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 33991,43855 | 4426,91400 | 13915,91055 | 15648,61400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Текущий ремонт дворовых территорий | 2019-2020 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 4760,80150 | 0,00000 | 4057,22038 | 703,58112 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 4760,80150 |  | 4057,22038 | 703,58112 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Текущий ремонт тротуаров | 2018, 2020, 2021 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 18344,63677 | 7577,29377 | 0,00000 | 6197,34300 | 4570,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 18344,63677 | 7577,29377 |  | 6197,34300 | 4570,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Поставка сборно-разборных металлических защитных конструкций для контейнерных площадок | 2018-2019, 2021 -2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 18716,03723 | 4121,13332 | 3607,96391 | 0,00000 | 5104,94000 | 5882,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 18716,03723 | 4121,13332 | 3607,96391 |  | 5104,94000 | 5882,00000 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт (текущий ремонт) контейнерных площадок | 2018-2019, 2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 2962,40277 | 878,86668 | 392,03609 | 0,00000 | 0,00000 | 1691,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 2962,40277 | 878,86668 | 392,03609 |  |  | 1691,50000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Ремонт покрытия внутридворовых проездов | 2018-2021 | ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "Порядок" | Всего, в т.ч. | 40415,39158 | 8334,38352 | 16806,33449 | 9304,67357 | 5970,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 40415,39158 | 8334,38352 | 16806,33449 | 9304,67357 | 5970,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Устройство внутридворового освещения (в т.ч. в рамках проведения марафона «Чистый двор-уютный город»), текущий ремонт внитридворового освещения | 2018-2021 | ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "Порядок" | Всего, в т.ч. | 16089,23900 | 449,44500 | 13719,91800 | 1119,87600 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 10376,47500 |  | 10376,47500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 5712,76400 | 449,44500 | 3343,44300 | 1119,87600 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Обустройство парковочных карманов во дворах (в рамках проведения марафона «Чистый двор – уютный город») | 2018-2019 | ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "Порядок" | Всего, в т.ч. | 3347,67064 | 3062,00864 | 285,66200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 3347,67064 | 3062,00864 | 285,66200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Услуги по приобретению, установке, содержанию и ремонту автоматического дорожного блокиратора «Боллард» | 2018-2020, 2022-2024 | ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "Порядок" | Всего, в т.ч. | 1484,64509 | 299,96568 | 145,00000 | 604,67941 | 0,00000 | 145,00000 | 145,00000 | 145,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 1484,64509 | 299,96568 | 145,00000 | 604,67941 | 0,00000 | 145,00000 | 145,00000 | 145,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий |  | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 1078285,64162 | 27408,39424 | 86505,81500 | 164797,62641 | 339770,44286 | 349822,79022 | 109980,57289 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 798726,00089 | 23943,79000 | 84150,00000 | 121770,00000 | 241334,43806 | 218748,30477 | 108779,46806 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 9318,52702 | 1500,00000 | 850,00000 | 1230,00001 | 2437,72160 | 2209,57883 | 1091,22658 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 250958,65680 | 0,00000 | 0,00000 | 37973,88000 | 90000,00000 | 122984,77680 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 19282,45691 | 1964,60424 | 1505,81500 | 3823,74640 | 5998,28320 | 5880,12982 | 109,87825 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Текущий ремонт общественных территорий | 2018 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 666,06500 | 666,06500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 666,06500 | 666,06500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт общественных территорий | 2018-2023 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 1048045,82405 | 26140,33000 | 83115,00000 | 148452,31001 | 336291,84286 | 344065,76829 | 109980,57289 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 795419,40089 | 23943,79000 | 82283,85000 | 120329,55000 | 241334,43806 | 218748,30477 | 108779,46806 |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 9285,12702 | 1500,00000 | 831,15000 | 1215,45001 | 2437,72160 | 2209,57883 | 1091,22658 |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 239892,08680 |  |  | 26907,31000 | 90000,00000 | 122984,77680 |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 3449,20934 | 696,54000 |  |  | 2519,68320 | 123,10789 | 109,87825 |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительный контроль и технический надзор по благоустройству общественных территорий | 2018-2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 12801,55833 | 100,00000 | 655,00000 | 2924,53640 | 3365,00000 | 5757,02193 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 549,45000 |  | 549,45000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 5,55000 |  | 5,55000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 12246,55833 | 100,00000 | 100,00000 | 2924,53640 | 3365,00000 | 5757,02193 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству общественных пространств, проведение экспертиз проектно-сметной документации | 2018, 2020 | ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "УГХ" | Всего, в т.ч. | 7101,20924 | 501,99924 | 0,00000 | 6599,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 5700,00000 |  |  | 5700,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 1401,20924 | 501,99924 |  | 899,21000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Устройство освещения общественных территорий | 2019 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 1405,81500 | 0,00000 | 1405,81500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 1405,81500 |  | 1405,81500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Установка систем видеонаблюдения общественных территорий | 2019-2020 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 2635,00000 | 0,00000 | 1180,00000 | 1455,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 2608,65000 |  | 1168,20000 | 1440,45000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 26,35000 |  | 11,80000 | 14,55000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Приобретение цифровой платформы коммуникаций граждан и государственных структур | 2019 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 150,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 148,50000 |  | 148,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 1,50000 |  | 1,50000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Благоустройство общественных территорий (в части установки остановочных павильонов) | 2020 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 2500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 2500,00000 |  |  | 2500,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Благоустройство общественных территорий | 2020-2021 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 2980,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 2866,57000 | 113,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 2866,57000 |  |  | 2866,57000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 113,60000 |  |  |  | 113,60000 |  |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по Программе: | Всего, в т.ч. | 1401167,02127 | 112717,48300 | 143877,99485 | 218577,76193 | 392022,58838 | 423700,62022 | 110125,57289 | 145,00000 |
|  |  |  |  | - федеральный бюджет | 888141,60289 | 57000,00000 | 84401,14200 | 121770,00000 | 241334,43806 | 274856,55477 | 108779,46806 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджет Республики Крым | 41421,77002 | 3000,00000 | 11239,69300 | 3083,80001 | 17437,72160 | 5569,32883 | 1091,22658 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - бюджеты субъектов РФ | 282227,55680 | 0,00000 | 0,00000 | 55973,88000 | 96900,90000 | 129352,77680 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 189376,09156 | 52717,48300 | 48237,15985 | 37750,08192 | 36349,52872 | 13921,95982 | 254,87825 | 145,00000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |