Приложение 3

к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г.СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2020 ГОДА». Туристско-рекреационный кластер

«Детский отдых и оздоровление» ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия программы |  | Источники финансирования | Всего (млн.руб.) | Объём финансирования по годам (млн.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Детский отдых» г.Евпатория, Республика Крым |  | Муниципальный заказчик | Соисполнитель |  |  | в 2015 г. | в 2016г. | в 2017г. | 2018-2020г. |
|  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 11165,53 | 451,38 | 1200,00 | 1700,00 | 7814,15 |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 11164,53 | 450,38 | 1200,00 | 1700,00 | 7814,15 |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 1,00 | 1,00 | - | - | - |
| 1. | Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым | 2015-2020гг. | Администрация города Евпатории Республики Крым | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым | Всего, в т.ч. | 5264,36 | 158,0 | 463,71 | 400,00 | 4242,65 |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 5264,26 | 157,9 | 463,71 | 400,00 | 4242,65 |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 2. | Строительство улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым | 2018-2020гг. | Администрация города Евпатории Республики Крым | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым | Всего, в т.ч. | 1200,00 | - | - | - | 1200,00 |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 1200,00 | - | - | - | 1200,00 |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |
| 3. | Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г.Евпатория | 2015-2020гг. | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | Всего, в т.ч. | 577,90 | 39,70 | 175,33 | 84,60 | 278,27 |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 577,80 | 39,60 | 175,33 | 84,60 | 278,27 |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 4. | Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория | 2015-2020гг. | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | Всего, в т.ч. | 931,69 | 58,63 | 170,78 | 146,97 | 555,31 |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 931,59 | 58,53 | 170,78 | 146,97 | 555,31 |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 5. | Строительство водовода, Республика Крым, г.Евпатория | 2015-2020гг. | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | Всего, в т.ч. | 353,36 | 28,90 | 43,16 | 223,63 | 57,67 |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 353,26 | 28,80 | 43,16 | 223,63 | 57,67 |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 6. | Реконструкция трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым, г.Евпатория | 2015-2020гг. | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | Всего, в т.ч. | 420,18 | 21,10 | 39,65 | 115,98 | 243,45 |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 420,08 | 21,00 | 39,65 | 115,98 | 243,45 |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 7. | Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки «Проект Золотое кольцо здоровья», Республика Крым, г.Евпатория | 2015-2020гг. | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | Всего, в т.ч. | 242,49 | 19,50 | 37,43 | 121,96 | 63,60 |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 242,39 | 19,40 | 37,43 | 121,96 | 63,60 |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 8. | Реконструкция набережной им.Терешковой с прилегающим сквером им.Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г.Евпатория | 2015-2020гг. | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | Всего, в т.ч. | 683,43 | 36,10 | 53,96 | 159,03 | 434,34 |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 683,33 | 36,00 | 53,96 | 159,03 | 434,34 |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 9. | Строительство 2-х пассажирских пирсов: 1.В районе пансионата «Солнечный» 2.В районе посёлка Заозёрное, Республика Крым, г.Евпатория | 2015-2016гг. | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | Всего, в т.ч. | 24,30 | 2,20 | 22,10 | - | - |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 24,20 | 2,10 | 22,10 | - | - |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 10. | Реконструкция благоустройства у собора св.Николая Чудотворца и мечети джума-Джами с прилегающим пер.Лётным в г.Евпатория (корректировка), Республика Крым, г.Евпатория | 2015-2016гг. | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | Всего, в т.ч. | 35,64 | 5,00 | 30,64 | - | - |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 35,64 | 5,00 | 30,64 | - | - |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |
| 11. | Реконструкция улиц туристического маршрута средневекового центра города 2 очередь. Ул.Водоразборная-ул.Красноармейская, Республика Крым, г.Евпатория | 2015-2016гг. | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | Всего, в т.ч. | 22,96 | 1,20 | 21,76 | - | - |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 22,86 | 1,10 | 21,76 | - | - |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 12. | Реконструкция грязелечебницы «Мойнаки», Республика Крым, г. Евпатория | 2015-2020гг. | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | Всего, в т.ч. | 903,96 | 41,05 | 40,05 | 134,00 | 688,86 |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 903,86 | 40,95 | 40,05 | 134,00 | 688,86 |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | 0,1 | 0,1 в 2015г. при условии передачи объекта в муниципальную собственность |  | - | - |
| 13. | Реконструкция государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Международный центр театрального искусства«Золотой Ключик», Республика Крым, г.Евпатория | 2015-2020гг. | Служба капитального строительства |  | Всего, в т.ч. | 255,33 | 20,00 | 45,33 | 170,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 255,33 | 20,00 | 45,33 | 170,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |
| 14. | Строительство основного зала государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Международный центр театрального искусства «Золотой Ключик»-дворца фестивалей и конгрессов, Республика Крым, г.Евпатория | 2015-2020гг. | Служба капитального строительства |  | Всего, в т.ч. | 249,93 | 20,00 | 56,10 | 143,83 | 30.00 |
|  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 249,93 | 20,00 | 56,10 | 143,83 | 30.00 |
|  |  |  |  |  | - муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |