Приложение № 3

к постановлению администрации

города Евпатории Республики Крым

от____________№____________

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа Евпатория Республики Крым»

Перечень

дворовых территорий, на которых запланированы работы по благоустройству в рамках

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

городского округа Евпатория Республики Крым»

| № п/п | Адресный перечень | Площадь дворовой территории | Перечень мероприятий | Наименование объекта | Срок реализации | Планируемый объем финансирования, руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Интернациональная, 132-138 | 7367,8 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 132-138 | 2018 | 9 634 968 в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 564 710 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 70 258 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: «Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 132-138» | 2018 | 130 000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2019 | 100 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 95 000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5 000 | бюджет Республики Крым |
| 2 | ул. Чапаева, 55 | 4315,5 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 55 | 2018 | 3 007 410 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: «Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 55» | 2018 | 64 360 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2019 | 64 360, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 61 142 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 3 218 | бюджет Республики Крым |
|  |  |  |  |  |  | 1 | муниципальный бюджет |
| 3 | ул. Чапаева, 43,47 | 4549,9 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 43, 47 | 2018 | 6 556 250 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: «Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 43, 47» | 2018 | 100 000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2019 | 100 000, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 95 000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5 000 | бюджет Республики Крым |
| 4 | ул. 9 Мая, 41а, 41б | 5926,1 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. 9 Мая, 41А, 41Б | 2018 | 3 758 280 | федеральный бюджет |
| 5 | ул. Интернациональная, 140, 144 | 10070,1 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 140, 144 | 2018 | 11 375 200, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 875 200 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1 500 000 | бюджет Республики Крым |
| 6 | ул. Чапаева, 69 | 2300 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовых территорий ул. Чапаева, 69, в г. Евпатория, Республики Крым | 2018 | 4 949 617,88 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2019 | 4 007 015,10 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт дворовых территорий ул. Чапаева, 69, в г. Евпатория, Республики Крым» | 2018 | 103 172,12 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2019 | 70 758,33 | муниципальный бюджет |
| 7 | ул. 60 лет Октября, 23, 28 | 3800 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Текущий ремонт дворовой территории по адресу ул. 60 лет Октября, 23, 28 | 2019 | 3 551 985,23 | муниципальный бюджет |
| 8 | ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60, пгт. Заозерное | 7640 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60 | 2020 | 18 000 000 | бюджеты субъектов РФ |
|  |  |  |  | Разработать дизайн-проект и сметную документацию по объекту: «Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60 » | 2020 | 250 000 | муниципальный бюджет |
| 9 | ул. Зеленая, 3.5.5А, ул. Садовая,1, пгт. Заозерное | 4900 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Текущий ремонт дворовой территории по адресу ул. Зеленая, 3,5,5А, ул. Садовая, 1, пгт. Заозерное, г. Евпатория | 2020 | 445 087,42 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | Разработка дизайн-проекта и сметной документации по объекту: «Текущий ремонт дворовой территории по адресу ул. Зеленая, 3,5,5А, ул. Садовая, 1, пгт. Заозерное, г. Евпатория» | 2020 | 149 210 | муниципальный бюджет |
| 10 | ул. Некарасова, 45 | 3700 м2 | Установка детской игровой площадки | Текущий ремонт дворовой территории по адресу ул. Некрасова, 45 | 2019 | 406 292,75 | муниципальный бюджет |
| 11 | пр. Победы, 63 | 3870 м2 | Ремонт внутридворовых проездов | Текущий ремонт дворовой территории по адресу пр. Победы, 63 | 2019 | 98 942,40 | муниципальный бюджет |
| 12 | ул. Крупской, 36 | 290 м2 | Ремонт внутридворовых проездов | Текущий ремонт внутридворовой территории по адресу ул. Крупской, 36 | 2020 | 258 493,70 | муниципальный бюджет |
| 13 | пр. Ленина, 44-50; ул. 60 лет ВЛКСМ,2; пр. Ленина, 20; пр. Ленина, 67; ул. 9 Мая, 100; ул. Луговая, 11; пер. Сквозной; сквер Ашик Омера. | 20000 м2 | Ремонт детских игровых площадок | Текущий ремонт детских игровых площадок на дворовых территориях в г. Евпатория Республики Крым по адресам: - пр. Ленина, 44-50; - ул. 60 лет ВЛКСМ,2; - пр. Ленина, 20; - пр. Ленина, 67; - ул. 9 Мая, 100; - ул. Луговая, 11; - пер. Сквозной; - сквер Ашик Омера. | 2018 | 4 853 071,96 | муниципальный бюджет |
| 14 | ул. Луговая, 9; ул. Мичурина, 18, 20-33; ул. Тимирязева, 30, между домами ул. Чапаева, 29 А, 31. | 10000 м2 | Ремонт детских игровых площадок | Текущий ремонт детских игровых площадок в г. Евпатория Республики Крым по адресам: - ул. Луговая, 9; - ул. Мичурина, 18, 20-33; - ул. Тимирязева, 30, между домами ул. Чапаева, 29 А, 31. | 2018 | 948 336 | муниципальный бюджет |
| 15 | ул. Фрунзе, 25-37 | 300 м2 | Ремонт покрытия внутридворового проезда | Текущий ремонт внутридворовой территории по адресу ул. Фрунзе, 25-37 | 2020 | 270 000 | муниципальный бюджет |
| 16 | ул.Перекопская,1 ул.Интернациональная,101 ул.Луговая,9 ул.Луговая,15 ул.Чапаева,45 ул.9Мая,3-ул.Конституции,30 ул.Интернациональная,137 ул.Чапаева,1-ул.Тимирязева,4 ул.60лет ВЛКСМ,22,28-ул.Интернациональная,149 ул.Демышева,100а ул.Садовая,1 пр.Победы,20 ул.Советская,2 пр.Победы,8,10 пгт.Мирный ул.Сырникова,18,19,20,21 ул.Фрунзе,51,59 ул.Фрунзе 31,37 | 11781,0 м2 | Ремонт покрытия внутридворовых проездов | Текущий ремонт внутридворовых проездов по адресам: ул.Перекопская,1 ул.Интернациональная,101 ул.Луговая,9 ул.Луговая,15 ул.Чапаева,45 ул.9Мая,3-ул.Конституции,30 ул.Интернациональная,137 ул.Чапаева,1-ул.Тимирязева,4 ул.60лет ВЛКСМ,22,28-ул.Интернациональная,149 ул.Демышева,100а ул.Садовая,1 пр.Победы,20 ул.Советская,2 пр.Победы,8,10 пгт.Мирный ул.Сырникова,18,19,20,21 ул.Фрунзе,51,59 ул.Фрунзе 31,37 | 2020 | 9 034 673,57 | муниципальный бюджет |
| 17 | ул. 13 Ноября, 81 ул. 60 лет Октября, 28 ул. Луговая, 9 ул. Некрасова, 45 | 12338,91 м2 | Устройство внутридворового освещения | ул. 13 Ноября, 81 ул. 60 лет Октября, 28 ул. Луговая, 9 ул. Некрасова, 45 | 2020 | 1 119 876,00 | Бюджет МО |
| 18 | г. Евпатория, ул.Интернациональная, 101, 103, 105 | 1620 м2 | 1. Замена покрытий; 2. Устройство освещения; 3. Установка МАФ; 4. Благоустройство. | «Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул.Интернациональная, 101, 103, 105» | 2021 | 6 900 900,00 | Бюджеты субъектов РФ |
| 19 | проезд Советский, 4; пр-т. Ленина, 15; ул. Школьная, 5, пгт Мирный; ул. Сырникова, 8, пгт Мирный; пр. Победы, 57; ул. Парковая, 2,4,6 - ул. Героев Десантников, 6,8,10, пгт. Новоозерное; ул. Фрунзе, 45. | 8569 м2 | Ремонт покрытия внутридворовых проездов | Ремонт внутридворовых проездов по адресам: проезд Советский, 4; пр-т. Ленина, 15; ул. Школьная, 5, пгт Мирный; ул. Сырникова, 8, пгт Мирный; пр. Победы, 57; ул. Парковая, 2,4,6 - ул. Героев Десантников, 6,8,10, пгт. Новоозерное; ул. Фрунзе, 45. | 2021 | 6 000 000,00 | Бюджет МО |
| 20 | г. Евпатория, ул. Советская 4,6,8,10;г. Евпатория, ул. Сытникова 10;г. Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а;г. Евпатория, ул.13 Ноября 79,81,83;г. Евпатория, ул. Некрасова 104,108,110,112, ул. имени 60-летия ВЛКСМ, 6;г. Евпатория, ул.9 Мая 88,86,84, пр-т. Победы 62;г. Евпатория, пр. Советский 3,5 ул. Демышева 156;г. Евпатория, ул. Перекопская 15а;г. Евпатория, ул. Фрунзе 23;г. Евпатория, ул. Луговая 9;г. Евпатория, пр-т. Победы 52,54,56,64;г. Евпатория, ул. Чапаева 81,83,85.87,89;г. Евпатория, пр-т. Победы 58,68;г. Евпатория, ул.9 мая 100,102, пр-т. Победы 81,83,85;г. Евпатория, пр-т. Победы 55,55а,57;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 8,10 ул. Парковая 2,4;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 11,13,15;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 31,32;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 6, пр-т. Мира 1,2;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 28,28а,30;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 24;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 25;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 17,19;г. Евпатория, ул.9 Мая 108,108А,108Б,108В,112,122,124;г. Евпатория, ул. Демышева 115;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 9;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 5;г. Евпатория, пр-т. Победы 46,60,70;г. Евпатория, пр-т. Победы 47;г. Евпатория, ул. имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14;г. Евпатория, пр-т. Победы 33 | 390 700,0 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовых территорий, расположенных по адресам: г. Евпатория, ул. Советская 4,6,8,10;г. Евпатория, ул. Сытникова 10;г. Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а;г. Евпатория, ул.13 Ноября 79,81,83;г. Евпатория, ул. Некрасова 104,108,110,112, ул. имени 60-летия ВЛКСМ, 6;г. Евпатория, ул.9 Мая 88,86,84, пр-т. Победы 62;г. Евпатория, пр. Советский 3,5 ул. Демышева 156;г. Евпатория, ул. Перекопская 15а;г. Евпатория, ул. Фрунзе 23;г. Евпатория, ул. Луговая 9;г. Евпатория, пр-т. Победы 52,54,56,64;г. Евпатория, ул. Чапаева 81,83,85.87,89;г. Евпатория, пр-т. Победы 58,68;г. Евпатория, ул.9 мая 100,102, пр-т. Победы 81,83,85;г. Евпатория, пр-т. Победы 55,55а,57;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 8,10 ул. Парковая 2,4;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 11,13,15;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 31,32;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 6, пр-т. Мира 1,2;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 28,28а,30;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 24;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 25;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 17,19;г. Евпатория, ул.9 Мая 108,108А,108Б,108В,112,122,124;г. Евпатория, ул. Демышева 115;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 9;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 5;г. Евпатория, пр-т. Победы 46,60,70;г. Евпатория, пр-т. Победы 47;г. Евпатория, ул. имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14;г. Евпатория, пр-т. Победы 33 | 2022 | 0,0 | - |
| 21 | г. Евпатория, ул. Демышева 132 | 2844,89 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 132 | 2022 | 6 368 000.00 6 374, 37 | Бюджеты субъектов РФ Бюджет МО |