Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **Благоустройство дворовых территорий** | **2018-2025** | **ДГХА г. Евпатории РК** | **Всего, в т.ч.** | 685 981,33632 | 85 309,08876 | 57 372,17985 | 53 780,13552 | 52 252,14552 | 78 947,54787 | 48 044,49966 | 150 150,15014 | 160 125,58900 | 0,00000 |
| **- федеральный бюджет** | 87 195,58118 | 33 056,21000 | 251,14200 | 0,00000 | 0,00000 | 53 888,22918 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **- бюджет Республики Крым** | 32 080,81855 | 1 500,00000 | 10 389,69300 | 1 853,80000 | 15 000,00000 | 3 337,32555 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **- бюджеты субъектов РФ** | 384 150,35609 | 0,00000 | 0,00000 | 18 000,00000 | 6 900,90000 | 6 368,00000 | 42 755,86709 | 150 000,00000 | 160 125,58900 | 0,00000 |
| **- муниципальный бюджет** | 182 554,58050 | 50 752,87876 | 46 731,34485 | 33 926,33552 | 30 351,24552 | 15 353,99314 | 5 288,63257 | 150,15014 | 0,00000 | 0,00000 |
| **- внебюджетные источники** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым | 2018-2025 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 427 640,06731 | 39 281,72588 | 4 007,01510 | 18 000,00000 | 6 900,90000 | 6 374,37437 | 42 800,31282 | 150 150,15014 | 160 125,58900 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 32 761,85000 | 32 761,85000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 1 500,00000 | 1 500,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 384 150,35609 |  |  | 18 000,00000 | 6 900,90000 | 6 368,00000 | 42 755,86709 | 150 000,00000 | 160 125,58900 |  |
| - муниципальный бюджет | 9 227,86122 | 5 019,87588 | 4 007,01510 |  |  | 6,37437 | 44,44573 | 150,15014 |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство территорий за счёт средств, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 54 432,55473 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54 432,55473 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 53 888,22918 |  |  |  |  | 53 888,22918 | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 544,32555 |  |  |  |  | 544,32555 | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.3 | Строительный контроль и технический надзор по благоустройству дворовых территорий | 2018, 2019, 2021, 2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 2 088,03308 | 497,53212 | 435,11933 | 0,00000 | 138,00000 | 1 017,38163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 545,50200 | 294,36000 | 251,14200 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 13,21800 |  | 13,21800 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 1 529,31308 | 203,17212 | 170,75933 |  | 138,00000 | 1 017,38163 | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.4 | Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий, проведение экспертиз проектно-сметной документации | 2020-2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 20 880,60552 | 0,00000 | 0,00000 | 250,00000 | 15 977,60552 | 4 653,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 17 793,00000 |  |  |  | 15 000,00000 | 2 793,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 3 087,60552 |  |  | 250,00000 | 977,60552 | 1 860,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.5 | Благоустройство придомовых территорий и ремонт детских игровых площадок на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым | 2018, 2020-2023 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 37 282,98793 | 16 379,82015 | 0,00000 | 1 951,36842 | 12 790,70000 | 2 520,40835 | 3 640,69101 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 1 853,80000 |  |  | 1 853,80000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 35 429,18793 | 16 379,82015 |  | 97,56842 | 12 790,70000 | 2 520,40835 | 3 640,69101 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.6 | Поставка, монтаж и установка оборудования дворовых территорий и детских игровых площадок | 2018-2020 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 33 991,43855 | 4 426,91400 | 13 915,91055 | 15 648,61400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 33 991,43855 | 4 426,91400 | 13 915,91055 | 15 648,61400 |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.7 | Текущий ремонт дворовых территорий | 2019-2020 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 4 760,80150 | 0,00000 | 4 057,22038 | 703,58112 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 4 760,80150 |  | 4 057,22038 | 703,58112 |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.8 | Текущий ремонт тротуаров | 2018, 2020, 2021 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 18 344,63677 | 7 577,29377 | 0,00000 | 6 197,34300 | 4 570,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 18 344,63677 | 7 577,29377 |  | 6 197,34300 | 4 570,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.9 | Поставка сборно-разборных металлических защитных конструкций для контейнерных площадок | 2018-2019, 2021-2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 21 302,00323 | 4 121,13332 | 3 607,96391 | 0,00000 | 5 104,94000 | 8 467,96600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 21 302,00323 | 4 121,13332 | 3 607,96391 |  | 5 104,94000 | 8 467,96600 | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт (текущий ремонт) контейнерных площадок | 2018-2019, 2022-2023 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 4 211,26139 | 878,86668 | 392,03609 | 0,00000 | 0,00000 | 1 336,86279 | 1 603,49583 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 4 211,26139 | 878,86668 | 392,03609 |  |  | 1 336,86279 | 1 603,49583 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.11 | Ремонт покрытия внутридворовых проездов | 2018-2021 | ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "Порядок" | Всего, в т.ч. | 40 415,39158 | 8 334,38352 | 16 806,33449 | 9 304,67357 | 5 970,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 40 415,39158 | 8 334,38352 | 16 806,33449 | 9 304,67357 | 5 970,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.12 | Устройство внутридворового освещения (в т.ч. в рамках проведения марафона «Чистый двор-уютный город»), текущий ремонт внитридворового освещения | 2018-2021 | ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "Порядок" | Всего, в т.ч. | 16 089,23900 | 449,44500 | 13 719,91800 | 1 119,87600 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 10 376,47500 |  | 10 376,47500 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 5 712,76400 | 449,44500 | 3 343,44300 | 1 119,87600 | 800,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.13 | Обустройство парковочных карманов во дворах (в рамках проведения марафона «Чистый двор – уютный город») | 2018-2019 | ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "Порядок" | Всего, в т.ч. | 3 347,67064 | 3 062,00864 | 285,66200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 3 347,67064 | 3 062,00864 | 285,66200 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.14 | Услуги по приобретению,установке,содержанию и ремонту автоматического дорожного блокиратора «Боллард» | 2018-2020,  2022 | ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "Порядок" | Всего, в т.ч. | 1 194,64509 | 299,96568 | 145,00000 | 604,67941 | 0,00000 | 145,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 1 194,64509 | 299,96568 | 145,00000 | 604,67941 |  | 145,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| **2** | **Благоустройство общественных территорий** | **2018-2025** | **ДГХА г. Евпатории РК** | **Всего, в т.ч.** | 1 197 089,37253 | 27 408,39424 | 86 505,81500 | 164 797,62641 | 339 770,44286 | 328 648,64259 | 129 726,30538 | 105 232,14605 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **- федеральный бюджет** | 873 856,84761 | 23 943,79000 | 84 150,00000 | 121 770,00000 | 241 334,43806 | 214 464,23911 | 105 124,20000 | 83 070,18044 | 0,00000 | 0,00000 |
| **- бюджет Республики Крым** | 9 894,88508 | 1 500,00000 | 850,00000 | 1 230,00001 | 2 437,72160 | 2 166,30546 | 955,67455 | 755,18346 | 0,00000 | 0,00000 |
| **- бюджеты субъектов РФ** | 236 960,74200 | 0,00000 | 0,00000 | 37 973,88000 | 90 000,00000 | 70 000,00000 | 2 685,31200 | 21 301,55000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **- муниципальный бюджет** | 76 376,89784 | 1 964,60424 | 1 505,81500 | 3 823,74640 | 5 998,28320 | 42 018,09802 | 20 961,11883 | 105,23215 | 0,00000 | 0,00000 |
| **- внебюджетные источники** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Текущий ремонт общественных территорий | 2018 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 666,06500 | 666,06500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 666,06500 | 666,06500 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт общественных территорий | 2018-2024 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 1 096 149,39873 | 26 140,33000 | 83 115,00000 | 148 452,31001 | 336 291,84286 | 301 704,48481 | 116 536,15788 | 83 909,27317 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 870 550,24761 | 23 943,79000 | 82 283,85000 | 120 329,55000 | 241 334,43806 | 214 464,23911 | 105 124,20000 | 83 070,18044 |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 9 861,48508 | 1 500,00000 | 831,15000 | 1 215,45001 | 2 437,72160 | 2 166,30546 | 955,67455 | 755,18346 |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 186 907,31000 |  |  | 26 907,31000 | 90 000,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 28 830,35604 | 696,54000 |  |  | 2 519,68320 | 15 073,94024 | 10 456,28333 | 83,90927 |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 2.3 | Строительный контроль и технический надзор по благоустройству общественных территорий | 2018-2022 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 14 491,06418 | 100,00000 | 655,00000 | 2 924,53640 | 3 365,00000 | 7 446,52778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 549,45000 |  | 549,45000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 5,55000 |  | 5,55000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 13 936,06418 | 100,00000 | 100,00000 | 2 924,53640 | 3 365,00000 | 7 446,52778 | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 2.4 | Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству общественных пространств, проведение экспертиз проектно-сметной документации | 2018, 2020, 2022-2023 | ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "УГХ" | Всего, в т.ч. | 8 694,20924 | 501,99924 | 0,00000 | 6 599,21000 | 0,00000 | 600,00000 | 993,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 5 700,00000 |  |  | 5 700,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 2 994,20924 | 501,99924 |  | 899,21000 |  | 600,00000 | 993,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 2.5 | Устройство освещения общественных территорий | 2019 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 1 405,81500 | 0,00000 | 1 405,81500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 1 405,81500 |  | 1 405,81500 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 2.6 | Установка систем видеонаблюдения общественных территорий | 2019-2020 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 2 635,00000 | 0,00000 | 1 180,00000 | 1 455,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 2 608,65000 |  | 1 168,20000 | 1 440,45000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 26,35000 |  | 11,80000 | 14,55000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 2.7 | Приобретение цифровой платформы коммуникаций граждан и государственных структур | 2019 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 150,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 148,50000 |  | 148,50000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 1,50000 |  | 1,50000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 2.8 | Благоустройство общественных территорий (в части установки остановочных павильонов) | 2020 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 2 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 2 500,00000 |  |  | 2 500,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - муниципальный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 2.9 | Благоустройство общественных территорий | 2020-2025 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 61 401,44731 | 0,00000 | 0,00000 | 2 866,57000 | 113,60000 | 18 897,63000 | 9 508,63229 | 15 015,01502 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 32 866,57000 |  |  | 2 866,57000 |  |  | 0,00000 | 15 000,00000 | 15 000,00000 |  |
| - муниципальный бюджет | 28 534,87731 |  |  |  | 113,60000 | 18 897,63000 | 9 508,63229 | 15,01502 |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 2.10 | Благоустройство общественных территорий(в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО) | 2023-2024 | ДГХА г. Евпатории РК | Всего, в т.ч. | 8 996,37307 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 688,51521 | 6 307,85786 | 0,00000 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджет Республики Крым | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| - бюджеты субъектов РФ | 8 986,86200 |  |  |  |  |  | 2 685,31200 | 6 301,55000 |  |  |
| - муниципальный бюджет | 9,51107 |  |  |  |  |  | 3,20321 | 6,30786 |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | **2018-2025** | **ИТОГО по Программе:** | **Всего, в т.ч.** | 1 883 070,70885 | 112 717,48300 | 143 877,99485 | 218 577,76193 | 392 022,58838 | 407 596,19046 | 177 770,80504 | 255 382,29619 | 175 125,58900 | 0,00000 |
| **- федеральный бюджет** | 961 052,42879 | 57 000,00000 | 84 401,14200 | 121 770,00000 | 241 334,43806 | 268 352,46829 | 105 124,20000 | 83 070,18044 | 0,00000 | 0,00000 |
| **- бюджет Республики Крым** | 41 975,70363 | 3 000,00000 | 11 239,69300 | 3 083,80001 | 17 437,72160 | 5 503,63101 | 955,67455 | 755,18346 | 0,00000 | 0,00000 |
| **- бюджеты субъектов РФ** | 621 111,09809 | 0,00000 | 0,00000 | 55 973,88000 | 96 900,90000 | 76 368,00000 | 45 441,17909 | 171 301,55000 | 175 125,58900 | 0,00000 |
| **- муниципальный бюджет** | 258 931,47834 | 52 717,48300 | 48 237,15985 | 37 750,08192 | 36 349,52872 | 57 372,09116 | 26 249,75140 | 255,38229 | 0,00000 | 0,00000 |
| **внебюджетные источники** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |